| SmartEdu Digital Course & Certification Management Platform |  | FINAL PROJECT DEFENSE IT Business Analysis Course Qrup: 1 · 18 Avqust 2026 |
| --- | --- | --- |
| BİZNES PROBLEMİ Kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma vahid sistem üzərindən idarə olunmur. Məlumat Excel fayllarında, WhatsApp və e-mail yazışmalarında parçalanıb; capacity, prerequisite və sertifikat uyğunluğu manual yoxlanılır. Nəticə: gecikmə · insan səhvi riski · təkrarlanan məlumat · status görünürlüyünün olmaması TO-BE HƏLL Sistem qeydiyyat zamanı avtomatik yoxlayır Registration Window · Capacity · Duplicate Enrollment · Prerequisite. Sistem avtomatik hesablayır PASSED / FAILED · Attendance % · Certificate Eligibility. Nəticədə elektron sertifikat unikal verification code ilə verilir və üçüncü tərəf onu autentifikasiya tələb olunmadan yoxlaya bilir. AS-IS → TO-BE WhatsApp / e-mail müraciəti; →; Self-service enrollment. Manual capacity yoxlanışı; →; Avtomatik capacity validasiyası. Manual prerequisite yoxlanışı; →; Avtomatik prerequisite validasiyası. Assessment e-mail ilə ötürülür; →; Birbaşa sistemə daxiletmə. Manual sertifikat uyğunluğu; →; Avtomatik certificate eligibility. Çoxsaylı Excel faylı; →; Vahid mərkəzləşdirilmiş baza. SİSTEM SƏVİYYƏSİNDƏ TƏTBİQ OLUNAN QAYDALAR BR-006; Enrollment yalnız OPEN statuslu Course üçün mümkündür. BR-007; ACTIVE enrollment sayı capacity-ni keçə bilməz. BR-008; Eyni Student + Course Instance üzrə tək ACTIVE enrollment. BR-009; Prerequisite tələb olunursa, əvvəlki kurs PASSED olmalıdır. BR-023; Hər Certificate üçün unikal verification code. BR-026; Teacher yalnız təyin olunmuş session üzrə daxil edə bilər. Qaydalar sənəddə deyil — database constraint və RLS policy səviyyəsində icra olunur. | RƏQƏMLƏRLƏ LAYİHƏ 7; Business Need. 29; Business Rule. 68; Functional Requirement. 28; User Story · 54 Acceptance Criteria. 46; Validation · 20 Edge Case. 10; Entity · 63 sətirlik RTM. 35; Test Case · 15 UAT ssenarisi. RTM-in 63 sətrinin hamısı tam izlənilirlik statusundadır; natamam traceability sıfırdır. ARTEFAKTLAR ▪ Business Requirements Document v1.1 ▪ Texniki Sənəd Paketi ERD · SQL · API · OpenAPI · Security ▪ BPMN 2.0 AS-IS və TO-BE ▪ Stakeholder Register 11 maraqlı tərəf ▪ Elicitation Plan 4 metod ▪ Requirements Traceability Matrix 63 sətir ▪ Test Case Kataloqu və UAT 35 + 15 ▪ Decision Log 8 qərar (DR-01 … DR-08) ▪ Gap Register 14 boşluq (GAP-01 … GAP-14) ▪ Figma mockup · Jira · Confluence · README ▪ İşlək demo prototipi TƏHLÜKƏSİZLİK — 3 TƏBƏQƏ 1. Authentication JWT — Supabase Authentication 2. Authorization Rol əsaslı çıxış nəzarəti 3. Database Security Row Level Security (RLS) STUDENT yalnız öz məlumatları · TEACHER yalnız təyin olunmuş sessiyalar · PUBLIC yalnız ISSUED certificate verification |

| END-TO-END FLOW Student → Enroll → Attendance → Assessment → PASSED → Certificate → Verify | FROM REQUIREMENT TO PRODUCT BRD → API → Database → UI → Working Demo |  | BUSINESS VALUE Manual → Automated ¦ Fragmented → Centralized ¦ Verification → Digital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECURITY Authentication → RBAC → RLS | VALIDATION 29 Business Rules · 68 FR · 54 AC · 63 RTM |  | QUALITY 35 Test Cases · 15 UAT · 20 Edge Cases |  |
| KOMANDA Elmira Məmmədzadə ITBA Lead / Coordinator Aysel Abbasəliyeva Technical Analyst Vüsalə Həsənzadə Process Analyst Alimə Kərimova Requirements & QA Analyst |  | CANLI DEMO Validasiya prototipi — biznes qaydalarının işlədiyini göstərir. SmartEdu Live Demo https://smartedu-wbkft79.public.builtwithrocket.new |  | Telefonla skan edin |