# LAYİHƏ NİZAMNAMƏSİ (Project Charter)

| Bölmə | Məzmun |
| --- | --- |
| Layihənin adı | SmartEdu – Rəqəmsal Kurs və Sertifikatlaşdırma İdarəetmə Platformasının hazırlanması və tətbiqi |
| Biznes ehtiyacı | Təlim mərkəzlərində kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma prosesləri hazırda WhatsApp, elektron poçt və Excel faylları vasitəsilə idarə olunur. SmartEdu layihəsi bu proseslərin vahid rəqəmsal platformada mərkəzləşdirilməsini, əməliyyat səmərəliliyinin artırılmasını və məlumatların təhlükəsiz idarə edilməsini təmin edir. |
| Layihənin məqsədi | Kursların idarə olunması, onlayn qeydiyyat, davamiyyət, qiymətləndirmə və elektron sertifikatlaşdırma proseslərini vahid SmartEdu platformasında avtomatlaşdırmaq. |
| Layihə komandası | - Məhsul sahibi (Product Owner) –Məhəmməd Qurbanov - Layihə meneceri – Sevil Hüseynova - İT Biznes Analitik – Cəlal Əliyev - Backend Developer – Səlim Qasımlı - Frontend Developer – Firuzə Nağıyeva - QA Mühəndisi – Aysel Əhmədova - UI/UX Dizayner – Şirin Həsənli |
| Əsas nəticələr | 1. Kurs, sessiya, müəllim və tələbə məlumatlarının vahid sistemdə idarə olunması. 2. Onlayn qeydiyyat. 3. Tutum və ilkin şərtlərin avtomatik yoxlanılması. 4. Təkrar qeydiyyatın qarşısının alınması. 5. Davamiyyət və qiymətləndirmənin aparılması. 6. Elektron sertifikatların yaradılması. 7. Hesabat və audit imkanları. |
| Risklər və problemlər | 1. Funksional tələblərin dəyişməsi. 2. Texniki inteqrasiya gecikmələri. 3. Test zamanı uyğunsuzluqlar. 4. Məlumat miqrasiyası riskləri. 5. Maraqlı tərəflərdən gecikmiş geribildirim. |
| Əsas mərhələlər | 1. Biznes tələblərinin toplanması. 2. Veb-saytın hazırlanmağa başlanması. 4. UX/UI dizayn. 5. Funksionallıqların real mühitə əlavə edilməsi. 6. Test. 7. UAT. 8. Production. 9. İstismara verilməsi. |
| Büdcə | Layihə Smartedu tərəfindən, daxili resurslar hesabına həyata keçirilir. |
| Fərziyyələr və asılılıqlar | 1. Biznes tələbləri vaxtında təqdim ediləcək. 2. Texniki infrastruktur əlçatan olacaq. 3. Təsdiqlər vaxtında veriləcək. 4. Rollar təsdiqlənəcək. 5. Test və production mühitləri hazır olacaq. |