SmartEdu

Digital Course & Certification Management Platform

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

BRD  •  Versiya 1.1  •  Draft for Business / Technical Review

| Layihə | SmartEdu — Digital Course & Certification Management Platform |
| --- | --- |
| Sənəd növü | Business Requirements Document (BRD) |
| Versiya | 1.1 — Reviewed |
| Status | Draft for Business / Technical Review |
| Hazırlayanlar | Elmira Məmmədzadə Aysel Abbasəliyeva Vüsalə Həsənzadə Alimə Kərimova |
| Tarix | Avqust 2026 |
| Məxfilik | Internal use only |

Sənəd haqqında: Bu Business Requirements Document SmartEdu platformasının biznes ehtiyaclarını, əhatə dairəsini, AS-IS və TO-BE proseslərini, funksional və qeyri-funksional tələblərini, biznes qaydalarını, izlənilirlik matrisini və qəbul meyarlarını əhatə edir. Texniki həllər əlaqəli “SmartEdu — Texniki Sənəd Paketi” sənədində verilir.

MÜNDƏRİCAT

Sənəd haqqında məlumat	4

Layihə komandası	4

RACI Matrisi — Team Roles & Responsibilities	4

Document Control	4

Revision History	5

1. Problem Statement və Business Need	6

1.1 Project Overview	6

1.2 Problem Statement	6

1.3 Business Need	6

1.4 Layihənin məqsədi	6

1.5 Business Need və Objectives əlaqəsi	7

1.6 Success Criteria	7

1.7 Business Needs Catalog	7

2. Scope / Out of Scope	8

2.1 In Scope	8

2.2 Out of Scope	8

2.3 Assumptions (Fərziyyələr)	9

2.4 Dependencies (Asılılıqlar)	9

2.5 Constraints (Məhdudiyyətlər)	10

2.6 Open Questions / Business Decisions	10

3. Stakeholder Register	11

3.1 Maraqlı tərəflərin reyestri	12

3.2 Məsuliyyət sahələri	13

4. Elicitation Plan	14

4.1 Ümumi məlumat	14

4.2 Sənədin məqsədi	14

4.3 Tələblərin toplanması texnikaları	14

4.4 İştirak edən maraqlı tərəflər	14

4.5 Görüşlər və istifadə olunan mənbələr	15

4.6 Açıq suallar və cavablar	15

5. AS-IS Process Analysis	16

5.1 AS-IS prosesinin təsviri	16

5.2 AS-IS BPMN 2.0 Diagram	16

5.3 AS-IS üzrə əsas müşahidələr	18

6. Pain Points və Root Cause Analysis	19

6.1 Pain Points Analysis	19

6.2 Fishbone Analysis Summary	19

7. TO-BE Process Analysis	21

7.1 TO-BE prosesinin təsviri	21

7.2 TO-BE BPMN 2.0 Diagram	21

7.3 AS-IS → TO-BE əsas dəyişikliklər	23

7.4 TO-BE nəticəsi	23

8. Glossary və Status Lifecycles	24

8.1 Əsas Terminlər	24

8.2 Status Keçid Ardıcıllığı (Lifecycle)	24

9. TO-BE Analysis Document	25

9.1 Solution Overview	25

9.2 Functional Areas	25

9.3 Functional Requirements	25

9.4 Automated Business Controls	29

9.5 Expected Business Value	29

10. Non-Functional Requirements	30

10.1 Security & Access Control	30

10.2 Audit & Traceability	30

10.3 Data Integrity & Availability	30

10.4 Usability & Localization	30

10.5 Performance	30

11. User Stories və Acceptance Criteria	31

11.1 Epic Structure	31

11.2 User Stories	31

11.3 Acceptance Criteria	33

12. Business Rules / Validations / Edge Cases	37

12.1 Business Rules Catalog	37

12.2 Validation Catalog	39

12.3 Edge Case Catalog	42

13. API Spesifikasiyası	44

14. Risk Register	45

15. Requirements Traceability Matrix	46

15.1 Əhatə yoxlaması (Coverage Check)	47

15.2 Traceability Matrix	47

16. Test Case və UAT	54

16.1 Test Case Kataloqu	54

16.2 User Acceptance Testing (UAT)	59

17. Sign-off	62

# Sənəd haqqında məlumat

## Layihə komandası

| Team Member | Role |
| --- | --- |
| Elmira Məmmədzadə | ITBA Lead / Coordinator |
| Aysel Abbasəliyeva | Technical Analyst |
| Vüsalə Həsənzadə | Process Analyst |
| Alimə Kərimova | Requirements / QA Analyst |

Cədvəl 1. Layihə komandası və rollar

## RACI Matrisi — Team Roles & Responsibilities

| Prosesin mərhələləri və tapşırıqlar | Elmira | Vüsalə | Alimə | Aysel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Layihənin koordinasiyası və iş bölgüsü | A/R | I | I | I |
| Mövcud prosesin analizi və AS-IS hazırlanması | C | C | I | A/R |
| Təkmilləşdirilmiş prosesin TO-BE hazırlanması | C | A/R | C | C |
| Tələblərin toplanması və analizi | A | C | R | C |
| Functional / Non-Functional Requirements hazırlanması | A | C | R | C |
| User Stories və Acceptance Criteria hazırlanması | A | C | R | C |
| Business Rules / Validations / Edge Cases | A | C | R | C |
| API tələblərinin və endpoint-lərin hazırlanması | A/R | I | C | I |
| API Documentation / OpenAPI hissəsi | A/R | I | C | I |
| Test Scenario / Test Case və QA yoxlamaları | A | I | R | I |
| Sənədin yekun yoxlanılması və hissələrin birləşdirilməsi | A/R | C | C | C |

Cədvəl 2. RACI matrisi (R — Responsible, A — Accountable, C — Consulted, I — Informed)

## Document Control

| Sahə | Məlumat |
| --- | --- |
| Document Title | SmartEdu — Business Requirements Document (BRD) |
| Solution | Digital Course & Certification Management Platform |
| Version | 1.1 — Reviewed |
| Status | Draft for Business / Technical Review |
| Prepared By | Elmira Məmmədzadə; Aysel Abbasəliyeva; Vüsalə Həsənzadə; Alimə Kərimova |
| Review Date | August 2026 |
| Confidentiality | Internal use only |

Cədvəl 3. Sənəd nəzarəti

## Revision History

| Version | Date | Change Summary | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | August 2026 | Initial BRD baseline. | Project Team |
| 1.1 | August 2026 | Senior BA review: structure normalization, consistency/data model/API, risk, traceability and UAT/sign-off alignment. | ITBA Lead |

Cədvəl 4. Versiya tarixçəsi

# 1. Problem Statement və Business Need

## 1.1 Project Overview

SmartEdu təlim mərkəzləri üçün hazırlanmış rəqəmsal kurs və sertifikat idarəetmə platformasıdır.

Platformanın əsas məqsədi kursların yaradılması, qeydiyyatın idarə olunması, davamiyyətin izlənməsi, qiymətləndirmə nəticələrinin idarə edilməsi və sertifikatlaşdırma proseslərinin vahid rəqəmsal platformada mərkəzləşdirilməsidir.

SmartEdu tələbələrə self-service portal vasitəsilə kurslara qeydiyyatdan keçmək, qeydiyyat statusunu izləmək, davamiyyət və qiymətləndirmə nəticələrini görmək, həmçinin elektron sertifikatlarını əldə etmək imkanı yaradır. Müəllimlər davamiyyət və qiymətləndirmə məlumatlarını sistemə daxil edə bilir, administratorlar isə kursları, istifadəçiləri və sertifikatlaşdırma prosesini mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edir.

Platforma bütün məlumatların vahid məlumat bazasında saxlanılmasını təmin edir, biznes qaydalarını avtomatik tətbiq edir və hesabatların hazırlanmasını asanlaşdıraraq təlim mərkəzinin əməliyyat səmərəliliyini artırır.

## 1.2 Problem Statement

Hazırda təlim mərkəzində kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma prosesləri müxtəlif Excel faylları, WhatsApp və e-mail vasitəsilə idarə olunur. Bu səbəbdən məlumatlar müxtəlif mənbələrdə saxlanılır və vahid məlumat bazası mövcud deyil. Nəticədə kursun bütün həyat dövrünü izləmək çətinləşir, manual əməliyyatlar artır, insan səhvlərinin baş vermə ehtimalı yüksəlir və tələbələr öz qeydiyyat, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikat statuslarını real vaxt rejimində izləyə bilmirlər.

Mövcud proseslər arasında məlumatların əl ilə ötürülməsi (manual handoff) əməliyyat gecikmələrinə, məlumat uyğunsuzluqlarına və prosesin səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur. Bu problemdən əsasən tələbələr, müəllimlər və administratorlar təsirlənirlər. Mövcud Excel və e-mail əsaslı yanaşma artan istifadəçi sayını effektiv idarə edə bilmir.

Bundan əlavə, sistemdə audit log və izlənilə bilən proses mexanizmlərinin olmaması sonradan aparılan analiz və yoxlamaları çətinləşdirir.

## 1.3 Business Need

Təlim mərkəzinin əsas biznes ehtiyacı kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma proseslərini vahid, izlənilə bilən və avtomatlaşdırılmış rəqəmsal platformada birləşdirməkdir.  Yeni sistem manual əməliyyatların sayını azaltmalı, avtomatik validasiyalar həyata keçirməli, tələbələr üçün self-service portal təqdim etməli, sertifikat uyğunluğunu avtomatik hesablamalı və administratorlara real vaxt hesabatları hazırlamaq imkanı verməlidir.

Bu layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində əməliyyat səmərəliliyinin artırılması, insan səhvlərinin minimuma endirilməsi, məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və istifadəçi məmnuniyyətinin artırılması hədəflənir.

## 1.4 Layihənin məqsədi

Layihənin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

- Kurs qeydiyyatı prosesinin avtomatlaşdırılması.

- Tələbələr üçün self-service portalın yaradılması.

- Capacity və prerequisite yoxlamalarının avtomatik həyata keçirilməsi.

- Davamiyyət və qiymətləndirmə proseslərinin rəqəmsallaşdırılması.

- Sertifikat uyğunluğunun avtomatik hesablanması.

- Elektron sertifikatların yaradılması.

- Administratorlar üçün operativ hesabatların təqdim edilməsi.

- Təlim mərkəzində vahid və etibarlı məlumat bazasının formalaşdırılması.

## 1.5 Business Need və Objectives əlaqəsi

Business Need layihənin əsas biznes məqsədlərini müəyyən edir. Bu məqsədlər funksional və qeyri-funksional tələblərə çevrilir, daha sonra istifadəçi hekayələri, BPMN prosesləri, API dizaynı, verilənlər bazası modeli və test ssenariləri ilə əlaqələndirilərək layihə boyunca tam traceability təmin edilir.

## 1.6 Success Criteria

Layihənin uğurlu hesab olunması üçün aşağıdakı göstəricilərin əldə edilməsi hədəflənir:

- Manual qeydiyyat əməliyyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması.

- Capacity və prerequisite yoxlamalarının avtomatik həyata keçirilməsi.

- Sertifikat uyğunluğunun sistem tərəfindən avtomatik hesablanması.

- Hesabatların hazırlanma müddətinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması.

- Təkrarlanan məlumatların minimuma endirilməsi və vahid məlumat bazasının formalaşdırılması.

- Tələbələrin qeydiyyat və nəticə statuslarını self-service portal vasitəsilə real vaxt rejimində izləyə bilməsi.

## 1.7 Business Needs Catalog

| BN ID | Biznes ehtiyacı |
| --- | --- |
| BN-01 | Kurs qeydiyyatı prosesinin avtomatlaşdırılması və tələbə üçün self-service portalın yaradılması |
| BN-02 | Qeydiyyat üzrə capacity, prerequisite və duplicate qaydalarının sistem səviyyəsində avtomatik tətbiqi |
| BN-03 | Davamiyyət və qiymətləndirmənin rəqəmsallaşdırılması və vahid məlumat mənbəyində saxlanılması |
| BN-04 | Sertifikat uyğunluğunun avtomatik hesablanması və elektron sertifikatın yaradılması/doğrulanması |
| BN-05 | Tələbə üçün enrollment, attendance, result və certificate statuslarının self-service izlənməsi |
| BN-06 | JWT/RLS əsaslı rol və ownership nəzarətinin, audit izlərinin və məlumat sərhədlərinin təmin edilməsi |
| BN-07 | Administrator üçün kurs/nəticə/sertifikat hesabatlığının təqdim edilməsi |

Cədvəl 5. Business Needs Catalog

# 2. Scope / Out of Scope

## 2.1 In Scope

SmartEdu platformasının əhatə dairəsi təlim mərkəzində kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma proseslərinin end-to-end rəqəmsallaşdırılmasını və vahid sistem üzərindən idarə olunmasını əhatə edir.

Layihənin cari mərhələsində aşağıdakı funksional imkanlar In Scope hesab olunur:

- Kurs və tədris məlumatlarının idarə olunması
Kurs, kurs sessiyası, müəllim və tələbə məlumatlarının vahid mərkəzləşdirilmiş sistemdə idarə olunması

- Kursların axtarışı və görüntülənməsi
Tələbələrin OPEN statuslu və boş yeri olan kursları görüntüləyə bilməsi.

- Onlayn kurs qeydiyyatı
Tələbənin uyğun kursa sistem üzərindən özü qeydiyyatdan keçməsi.

- Capacity yoxlanılması
Qeydiyyat zamanı kurs instansiyasının mövcud tutumunun sistem tərəfindən avtomatik yoxlanılması.

- Prerequisite yoxlanılması
Kurs üçün prerequisite tələb olunduqda tələbənin həmin ilkin şərti ödəyib-ödəmədiyinin avtomatik müəyyənləşdirilməsi.

- Duplicate enrollment nəzarəti
Eyni tələbənin eyni kurs instansiyasına birdən çox aktiv qeydiyyat yaratmasının qarşısının alınması.

- Davamiyyətin idarə olunması
Müəllimin yalnız özünə təyin edilmiş kurs və sessiyalar üzrə tələbələrin davamiyyət məlumatlarını sistemə daxil etməsi.

- Qiymətləndirmənin idarə olunması
Müəllimin tələbələrin assessment nəticələrini sistemə daxil etməsi və nəticələrin müəyyən edilmiş keçid balına əsasən qiymətləndirilməsi.

- Sertifikat uyğunluğunun hesablanması
Tələbənin sertifikat almaq hüququnun davamiyyət faizi və assessment nəticəsi əsasında sistem tərəfindən avtomatik müəyyənləşdirilməsi.

- Elektron sertifikatın yaradılması və yoxlanılması
Eligibility şərtlərini ödəyən tələbə üçün unikal verification code-a malik elektron sertifikatın yaradılması və həmin kod vasitəsilə sertifikatın yoxlanılması.

- Self-service izləmə
Tələbənin öz enrollment, attendance, assessment result və certificate statusunu vahid profil üzərindən izləməsi.

- Hesabatlıq
Administrator üçün kurslar, tələbələr, nəticələr və sertifikatlar üzrə əsas hesabatların əldə edilməsi.

- Business Rules və validation-ların tətbiqi
Layihə üzrə müəyyən edilmiş əsas biznes qaydalarının sistem səviyyəsində validation və business logic vasitəsilə tətbiq olunması.

## 2.2 Out of Scope

Aşağıdakı funksionallıq və inteqrasiyalar layihənin cari mərhələsinin əhatə dairəsinə daxil deyil. Bu istiqamətlər gələcək fazalarda ayrıca biznes qərarı, texniki qiymətləndirmə və resurs planlaşdırılması əsasında nəzərdən keçirilə bilər:

- Ödəniş və maliyyə əməliyyatları — billing, invoicing və payment gateway inteqrasiyalarının həyata keçirilməsi.

- Native mobil tətbiq — iOS və Android üçün ayrıca native tətbiqin hazırlanması; cari scope yalnız web-based platformanı nəzərdə tutur.

- Third-party LMS və video-konfrans inteqrasiyası — xarici LMS və video-konfrans platformaları ilə faktiki inteqrasiya.

- HR və əmək haqqı prosesləri — müəllimlərin işə qəbulu, əmək haqqı və digər HR proseslərinin idarə olunması.

- Fiziki infrastrukturun idarə olunması — sinif otaqlarının rezervasiyası və avadanlıqların idarə olunması.

- AI əsaslı funksionallıq — course recommendation engine və adaptive learning kimi süni intellekt əsaslı imkanların tətbiqi.

- Fiziki sertifikatların idarə olunması — sertifikatların çap edilməsi və fiziki formada çatdırılması.

- Legacy data migration — mövcud Excel əsaslı tarixi məlumatların production sisteminə tam miqrasiyası; layihə çərçivəsində yalnız konseptual yanaşma nəzərdə tutulur.

- Performance və production deployment — load/performance testing və sistemin real production mühitinə deployment edilməsi.

## 2.3 Assumptions (Fərziyyələr)

Layihənin scope-u və TO-BE həlli aşağıdakı əsas fərziyyələr əsasında hazırlanmışdır:

- Mövcud kurs, tələbə və müəllim məlumatlarının Excel və digər mövcud mənbələrdən əldə edilə biləcəyi qəbul edilir. Tarixi məlumatların tam miqrasiyası cari layihənin icra scope-una daxil deyil.

- Bir tələbə eyni vaxtda bir neçə fərqli kursa qeydiyyatdan keçə bilər. Eyni tələbənin eyni course instance üzrə birdən çox aktiv enrollment yaratmasına icazə verilmir.

- Kursa qeydiyyat zamanı mövcud capacity, prerequisite və duplicate enrollment şərtlərinin sistem tərəfindən avtomatik yoxlanıldığı qəbul edilir.

- Attendance məlumatlarının müəllim tərəfindən yalnız ona təyin edilmiş kurs və sessiyalar üzrə daxil ediləcəyi qəbul edilir.

- Assessment nəticələrinin müəyyən edilmiş pass score əsasında qiymətləndirildiyi qəbul edilir.

- Certificate eligibility tələbənin attendance və assessment nəticələrinə əsasən avtomatik müəyyən edilir.

- Uyğun tələbə üçün elektron sertifikat yaradılır və sertifikat unikal verification code vasitəsilə yoxlanıla bilir.

- Sistem ilkin mərhələdə bir təlim mərkəzinin proseslərini dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulur; multi-tenant arxitektura cari scope-a daxil deyil.

- Sistem web-based platforma kimi nəzərdə tutulur; ayrıca native mobil tətbiqin hazırlanması tələb olunmur.

Sonuncu fərziyyə mövcud Scope sənədindəki web-based yanaşma ilə də uyğundur.

## 2.4 Dependencies (Asılılıqlar)

SmartEdu həllinin uğurlu şəkildə hazırlanması və tətbiqi aşağıdakı asılılıqlardan təsirlənir:

- Mövcud kurs, tələbə və müəllim məlumatlarının biznes tərəfindən düzgün və aktual şəkildə təqdim edilməsi.

- Course capacity, prerequisite, pass score və minimum attendance kimi biznes parametrlərinin Business Owner tərəfindən müəyyənləşdirilməsi və təsdiqlənməsi.

- Kurs və sessiyaların müəllimlərə düzgün təyin edilməsi.

- Sertifikatın yaradılması üçün istifadə ediləcək e-certificate şablonunun aidiyyəti stakeholder tərəfindən təqdim və təsdiq edilməsi.

- Public certificate verification üçün verification code və sertifikat statusu məlumatlarının sistemdə düzgün saxlanılması.

- E-mail notification funksionallığı tətbiq ediləcəksə, uyğun e-mail xidmətinin və texniki konfiqurasiyanın müəyyənləşdirilməsi.

- Legacy data migration həyata keçiriləcəyi halda ayrıca migration planının və data mapping qaydalarının hazırlanması.

## 2.5 Constraints (Məhdudiyyətlər)

- Current phase web-based platforma ilə məhdudlaşır; native mobile tətbiq scope-a daxil deyil.

- Payment, third-party LMS/video-conference, HR/payroll, physical infrastructure və AI funksionallığı cari release scope-dan kənardır.

- Legacy Excel məlumatlarının tam miqrasiyası cari scope-da deyil; ilkin master data-nın necə yüklənəcəyi ayrıca qərarlaşdırılmalıdır.

- Production deployment və load/performance testing cari mərhələdə Out of Scope-dur; numeric NFR-lər Technical Design mərhələsində təsdiqlənməlidir.

- Public certificate verification yalnız icazə verilmiş və minimal məlumatı qaytarmalıdır.

## 2.6 Open Questions / Business Decisions

Aşağıdakı məsələlər yekun biznes və ya texniki qərar tələb edən açıq suallar kimi qeyd olunur:

| № | Açıq sual | Cavablandıran tərəf |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Tələbənin kurs qeydiyyatını ləğv edə biləcəyi son müddət necə müəyyən edilməlidir? | Business Owner |
| Q2 | E-certificate PDF faylı sistem daxilində saxlanılmalıdır, yoxsa ayrıca storage həllindən istifadə edilməlidir? | Technical Team / Admin |
| Q3 | FAILED nəticəsi alan tələbənin eyni kursu yenidən keçməsinə icazə veriləcəkmi və bunun üçün hansı qaydalar tətbiq olunacaq? | Business Owner |
| Q4 | Certificate verification zamanı public istifadəçiyə hansı məlumatların göstərilməsinə icazə verilməlidir? | Business Owner / Admin |
| Q5 | E-mail notification hansı proseslər üçün göndərilməlidir (enrollment, cancellation, result, certificate və s.)? | Business Owner |

Cədvəl 6. Open Questions / Business Decisions

# 3. Stakeholder Register

Bu bölmədə layihənin hazırlanması, icrası, istifadəsi və qəbul prosesinə təsir edən əsas stakeholder-lər müəyyən edilir. Stakeholder Register hər bir stakeholder-in layihədəki rolunu, maraq və təsir səviyyəsini, əsas məsuliyyətlərini və layihə ilə qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən etmək məqsədilə hazırlanmışdır.

## 3.1 Maraqlı tərəflərin reyestri

Sənəd №: 3  |  Hazırlanma tarixi: 01.08.2026  |  Reviziya tarixi: 10.08.2026

| Maraqlı tərəf | Vəzifə | Kateqoriya | Təsir | Maraq | Gözlənti | Kommunikasiya tipi | Tezlik | Kanal | Risklər | Səviyyə |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samir Hüseynov | Tələbə | Xarici | Orta | Güclü | Kurslara rahat qeydiyyat, davamiyyət, nəticə və sertifikat statusunun vahid platformada təhlükəsiz və operativ şəkildə izlənilməsi. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Bildirişlərin vaxtında çatmaması və ya sistem dəyişiklikləri barədə məlumatlı olmaması. | Yüksək |
| Gülnar Hacıyeva | Administrator | Daxili | Güclü | Güclü | Kursların, qeydiyyatların və sertifikatların vahid sistem üzərindən səmərəli idarə olunması və hesabatların operativ hazırlanması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Məlumatların gec ötürülməsi və ya natamam təqdim edilməsi. | Yüksək |
| Məleykə Məmmədova | Müəllim | Daxili | Orta | Güclü | Davamiyyət və qiymətləndirmə məlumatlarının sistemə rahat daxil edilməsi və nəticələrin düzgün idarə olunması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Davamiyyət və qiymətləndirmə məlumatlarının gec daxil edilməsi. | Yüksək |
| Alim Hacıyev | Kurs meneceri | Daxili | Güclü | Güclü | Kurs planlamasının, iştirakçı limitlərinin və kurs məlumatlarının effektiv şəkildə idarə olunması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Tələblərdə və kurs planında sonradan edilən dəyişikliklərin gec bildirilməsi. | Yüksək |
| Səlim Qasımlı | Backend developer | Daxili | Güclü | Orta | Funksional tələblərin aydın təqdim edilməsi və texniki inkişaf prosesinin fasiləsiz dəstəklənməsi. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Gündəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Funksional tələblərin qeyri-dəqiq və ya sonradan dəyişdirilməsi. | Yüksək |
| Firuzə Nağıyeva | Frontend developer | Daxili | Güclü | Orta | Təsdiqlənmiş UI tələblərinə uyğun, istifadəsi rahat və sabit interfeysin hazırlanması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Gündəlik | Microsoft Teams, E-poçt | UI/UX tələblərinin tez-tez dəyişməsi və ya gec təsdiqlənməsi. | Yüksək |
| Aysel Əhmədova | QA mühəndisi | Daxili | Orta | Yüksək | Test edilə bilən tələblərin təqdim edilməsi və aşkar edilmiş problemlərin operativ aradan qaldırılması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Test üçün stabil versiyanın gec təqdim edilməsi və ya natamam tələblər. | Yüksək |
| Sevil Hüseynova | Layihə meneceri | Daxili | Güclü | Güclü | Layihənin vaxtında, müəyyən edilmiş əhatə dairəsi və məqsədlərə uyğun şəkildə icra olunması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Status məlumatlarının gec təqdim edilməsi və maraqlı tərəflər arasında koordinasiya çatışmazlığı. | Yüksək |
| Cəlal Əliyev | İT Biznes Analitik | Daxili | Güclü | Güclü | Biznes tələblərinin düzgün analiz edilməsi, sənədləşdirilməsi və texniki komandaya aydın şəkildə çatdırılması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Maraqlı tərəflərin fərqli gözləntiləri və tələblərin tam dəqiqləşdirilməməsi. | Yüksək |
| Kamil Əliyev | Məhsul sahibi | Daxili | Güclü | Güclü | Məhsulun biznes məqsədlərinə uyğun inkişaf etdirilməsi və istifadəçi ehtiyaclarının qarşılanması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Prioritetlərin tez-tez dəyişməsi və qərarların gec verilməsi. | Yüksək |
| Şirin Həsənli | UX/UI dizayner | Daxili | Güclü | Orta | Məhsulun dizayının biznes məqsədlərinə uyğun inkişaf etdirilməsi və ehtiyaclarının qarşılanması. | Rəsmi-işgüzar görüşlər | Həftəlik | Microsoft Teams, E-poçt | Həll edilməli olan tapşırıqların gec çatdırılması. | Orta |

Cədvəl 7. Stakeholder Register — maraqlı tərəflər, təsir/maraq səviyyəsi və kommunikasiya planı

## 3.2 Məsuliyyət sahələri

| Maraqlı tərəf | Vəzifə | Layihədəki məsuliyyət sahəsi |
| --- | --- | --- |
| Samir Hüseynov | Tələbə | Sistemin əsas son istifadəçisidir. Kurslara qeydiyyat edir, davamiyyətini, qiymətləndirmə nəticələrini və sertifikat statusunu platforma üzərindən izləyir. |
| Gülnar Hacıyeva | Administrator | Kursların, tələbələrin, qeydiyyatların və sertifikatların idarə olunmasına cavabdeh əsas istifadəçidir. |
| Məleykə Məmmədova | Müəllim | Tədris etdiyi kurs üzrə davamiyyət və qiymətləndirmə məlumatlarını sistemə daxil edir və idarə edir. |
| Alim Hacıyev | Kurs meneceri | Kursların yaradılması, planlaşdırılması, iştirakçı limitlərinin və kurs parametrlərinin idarə olunmasına cavabdehdir. |
| Səlim Qasımlı | Backend developer | Biznes tələblərinə uyğun server hissəsini, API-ləri və sistem inteqrasiyalarını hazırlayır. |
| Firuzə Nağıyeva | Frontend developer | İstifadəçi interfeysini hazırlayır və sistemin rahat istifadəsini təmin edir. |
| Aysel Əhmədova | QA mühəndisi | Sistemin funksional tələblərə uyğun işləməsini test edir və aşkar olunan uyğunsuzluqları qeyd edir. |
| Sevil Hüseynova | Layihə meneceri | Layihənin planlaşdırılmasını, resursların idarə olunmasını və icra prosesinə nəzarəti həyata keçirir. |
| Cəlal Əliyev | İT Biznes Analitik | Biznes tələblərini toplayır, analiz edir, sənədləşdirir və texniki komanda ilə biznes arasında əlaqələndirici rolunu icra edir. |
| Kamil Əliyev | Məhsul sahibi | Məhsulun inkişaf prioritetlərini müəyyən edir, funksionallıqları təsdiqləyir və biznes məqsədlərinə uyğunluğunu təmin edir. |
| Şirin Həsənli | UX/UI dizayner | Məhsulun dizaynının inkişaf prioritetlərini müəyyən edir, funksionallıqları təsdiqləyir və biznes məqsədlərinə uyğunluğunu təmin edir. |

Cədvəl 8. Maraqlı tərəflərin layihədəki məsuliyyət sahələri

# 4. Elicitation Plan

Elicitation Plan layihə üzrə biznes və funksional tələblərin müəyyən edilməsi, dəqiqləşdirilməsi və təsdiqlənməsi üçün istifadə olunacaq elicitation fəaliyyətlərini müəyyən edir. Plan stakeholder-lərin iştirakı, istifadə olunacaq elicitation metodları, əsas mövzular, gözlənilən nəticələr və məsul şəxsləri əhatə edir.

## 4.1 Ümumi məlumat

| Sahə | Məlumat |
| --- | --- |
| Ana sorğu / Epic / Task | SmartEdu — Training Center |
| Təşəbbüskar / Initiator | Training Center (Business) |
| İT Biznes Analitik / IT Business Analyst | Aysel Abbasəliyeva |

Cədvəl 9. Elicitation Plan — ümumi məlumat

## 4.2 Sənədin məqsədi

Bu sənədin məqsədi SmartEdu layihəsi çərçivəsində kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikat prosesləri üzrə biznes və istifadəçi tələblərinin toplanması üçün istifadə olunacaq elicitation metod və texnikalarını müəyyən etmək, Administrator, Müəllim və Tələbə stakeholder-lərindən effektiv şəkildə məlumat toplamaq və layihə üzrə tələblərin tam, dəqiq və izlənilə bilən (traceable) şəkildə formalaşdırılmasını təmin etməkdir.

## 4.3 Tələblərin toplanması texnikaları

| Texnika | Tətbiq olunur |
| --- | --- |
| Biznes intervyular / Business Interviews | ✔ Bəli |
| Anketlər və sorğular / Questionnaires and surveys | — Xeyr |
| Seminarlar və işçi qrupları / Workshops and working groups | — Xeyr |
| Müşahidə / Observation | ✔ Bəli |
| Ssenarilər və prototiplər / Scenarios and prototypes | — Xeyr |
| Dokumentlərin analizi / Document Analysis | ✔ Bəli |
| Fokus qrupları / Focus groups | — Xeyr |
| Prosesin təsviri, modelləmə / Process description, Modeling | ✔ Bəli |

Cədvəl 10. Layihədə tətbiq olunan elicitation texnikaları

## 4.4 İştirak edən maraqlı tərəflər

| Maraqlı tərəf | Kateqoriya | Təsir gücü | Maraq | Gözlənti | Kommunikasiya üsulu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrator | Daxili (Internal) | Güclü (High) | Güclü (High) | Qeydiyyat, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikat məlumatlarına vahid mənbədən çıxış və kurslar üzrə hesabatların əldə edilməsi. | Oflayn görüş (face-to-face interview) |
| Müəllim | Daxili (Internal) | Orta (Medium) | Güclü (High) | Davamiyyət və qiymətləndirmə məlumatlarının vahid sistemdə qeyd olunması və idarə olunması. | Oflayn görüş (face-to-face interview) |
| Tələbə | Daxili (Internal) | Orta (Medium) | Güclü (High) | Kurs qeydiyyat statusu, davamiyyət, qiymətləndirmə nəticələri və sertifikat vəziyyəti haqqında məlumatların vahid platformada izlənilməsi. | Online Survey + Follow-up Online Interview |

Cədvəl 11. Tələblərin toplanmasında iştirak edən maraqlı tərəflər

## 4.5 Görüşlər və istifadə olunan mənbələr

| Maraqlı tərəf | Texnika | Tarix | Növ | Mənbələr | Fokus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrator | Business Interview | 05.08.2026 10:00 | Oflayn | AS-IS Scenario Registration Excel file Course Capacity file | Kurs qeydiyyatı, kurs capacity-sinin idarə olunması, sertifikat uyğunluğu, hesabatların hazırlanması və mövcud pain point-lərin müəyyənləşdirilməsi. |
| Müəllim | Business Interview | 05.08.2026 11:00 | Oflayn | AS-IS Scenario Attendance Sheet Assessment Records | Davamiyyətin qeyd olunması, qiymətləndirmə nəticələrinin idarə olunması və administratorla məlumat mübadiləsi prosesinin təhlili. |
| Tələbə | Business Interview | 05.08.2026 12:00 | Online | AS-IS Scenario Registration Communication (WhatsApp / Email) | Kurs qeydiyyatı prosesi, statusun izlənilməsi, qiymətləndirmə nəticələrinə və sertifikat vəziyyətinə çıxış üzrə istifadəçi təcrübəsinin öyrənilməsi. |

Cədvəl 12. Görüş planı və istifadə olunan mənbələr

## 4.6 Açıq suallar və cavablar

| Rol | Sual | Cavab |
| --- | --- | --- |
| İstifadəçi adı/User name | Sual/Question | Cavab/Answer |
| Administrator | Tələbənin kurs qeydiyyatı prosesi hazırda necə həyata keçirilir və bu prosesdə kim iştirak edir? | Tələbə WhatsApp və ya e-mail vasitəsilə müraciət edir. Administrator kursda mövcud boş yerləri ayrıca Excel faylından yoxlayır və tələbənin qeydiyyatını manual şəkildə daxil edir. |
| Administrator | Kurs capacity-si və prerequisite uyğunluğu hazırda hansı qaydada yoxlanılır? | Kurs capacity-si ayrıca Excel faylı əsasında manual yoxlanılır. Prerequisite tələblərinin avtomatik yoxlanılması mövcud deyil. |
| Administrator | Sertifikat uyğunluğu hansı məlumatlar əsasında müəyyən edilir? | Administrator davamiyyət və qiymətləndirmə nəticələrini müxtəlif fayllarda müqayisə edərək sertifikat uyğunluğunu manual şəkildə yoxlayır. |
| Administrator | Kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikat məlumatları hazırda hansı sistem və ya fayllarda saxlanılır? | Kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə nəticələri və sertifikatla bağlı məlumatlar müxtəlif Excel fayllarında saxlanılır. |
| Administrator | Hazırkı hesabatların hazırlanması zamanı hansı çətinlik mövcuddur? | Kurslar və tələbələr üzrə hesabatların hazırlanması məlumatların müxtəlif Excel fayllarında saxlanılması səbəbindən əlavə vaxt tələb edir. |
| Müəllim | Davamiyyət məlumatları hazırda necə qeyd olunur? | Müəllim davamiyyəti ayrıca cədvəldə qeyd edir. |
| Müəllim | Qiymətləndirmə nəticələrinin administratora təqdim edilməsi prosesi necə həyata keçirilir? | Qiymətləndirmə nəticələri administratora e-mail vasitəsilə göndərilir |
| Müəllim | Davamiyyət və qiymətləndirmə məlumatlarının saxlanılması və ötürülməsi prosesi necə həyata keçirilir? | Davamiyyət ayrıca cədvəldə saxlanılır, qiymətləndirmə nəticələri isə e-mail vasitəsilə ötürülür. |
| Müəllim | Qiymətləndirmə nəticələrinin administratora ötürülməsi hansı kommunikasiya kanalı vasitəsilə həyata keçirilir? | Qiymətləndirmə nəticələri administratora e-mail vasitəsilə göndərilir. |
| Tələbə | Kursa qeydiyyat üçün hansı kommunikasiya kanallarından istifadə edirsiniz? | WhatsApp və ya e-mail vasitəsilə müraciət edilir. |
| Tələbə | Hazırda kurs qeydiyyat statusunuzu necə izləyirsiniz? | Qeydiyyat statusunu vahid platformada izləmək mümkün deyil. |
| Tələbə | Hazırda davamiyyət və qiymətləndirmə nəticələrinizə necə çıxış əldə edirsiniz? | Davamiyyət və qiymətləndirmə nəticələrini vahid platformada izləmək mümkün deyil. |
| Tələbə | Hazırda sertifikatın hazırlanma vəziyyəti barədə məlumatı necə əldə edirsiniz? | Sertifikatın hazırlanma vəziyyətini vahid platformada izləmək mümkün deyil. |

Cədvəl 13. Elicitation zamanı verilən suallar və alınan cavablar

# 5. AS-IS Process Analysis

## 5.1 AS-IS prosesinin təsviri

SmartEdu layihəsində mövcud proses kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma mərhələlərini əhatə edir.

Hazırda kurslar müxtəlif Excel fayllarında planlaşdırılır. Tələbə kursa qeydiyyat üçün Administratora WhatsApp və ya e-mail vasitəsilə müraciət edir. Administrator boş yerləri ayrıca fayldan yoxlayır və qeydiyyatı manual şəkildə daxil edir.

Davamiyyət Müəllim tərəfindən ayrıca cədvəldə qeyd olunur. Assessment nəticələri müəllimdən administratora e-mail vasitəsilə ötürülür. Sertifikat uyğunluğu isə administrator tərəfindən davamiyyət və nəticə məlumatlarının müqayisəsi əsasında manual yoxlanılır.

Tələbənin qeydiyyat statusunu, davamiyyətini, nəticəsini və sertifikat vəziyyətini vahid platformadan izləmək imkanı yoxdur. Məlumatların müxtəlif fayllarda saxlanılması təkrarlanma, uyğunsuzluq və hesabatların hazırlanmasında əlavə vaxt itkisi yaradır.

## 5.2 AS-IS BPMN 2.0 Diagram

SmartEdu — Kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma üzrə mövcud proses

Şəkil 1. AS-IS BPMN 2.0 — kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma üzrə mövcud proses

Bu diaqram SmartEdu üzrə mövcud (AS-IS) kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma proseslərinin hazırkı icra ardıcıllığını əks etdirir. Diaqramda proses iştirakçıları, əsas fəaliyyətlər, qərar nöqtələri və proseslərarası keçidlər göstərilir. AS-IS model mövcud prosesdəki manual əməliyyatları, mümkün nəzarət nöqtələrini və TO-BE həllində təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulan sahələri müəyyən etmək üçün əsas kimi istifadə olunur.

## 5.3 AS-IS üzrə əsas müşahidələr

- Məlumatlar müxtəlif fayllarda saxlanılır və vahid məlumat mənbəyi yoxdur.

- Qeydiyyat, davamiyyət, nəticə və sertifikat mərhələləri arasında manual handoff-lar mövcuddur.

- Capacity və prerequisite yoxlamaları avtomatlaşdırılmayıb.

- Tələbə üçün self-service status izləmə imkanı yoxdur.

- Certificate eligibility-nin manual yoxlanılması insan səhvi riski yaradır.

# 6. Pain Points və Root Cause Analysis

## 6.1 Pain Points Analysis

| ID | Pain point | Business impact | Root cause (Fishbone analysis) | Proposed Solution (Təklif olunan həll) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-01 | Vahid məlumat mənbəyinin olmaması | Məlumatların təkrarlanması, uyğunsuzluqlar və qərarvermədə qeyri-dəqiqlik | Process: Məlumatlar müxtəlif Excel fayllarında saxlanılır. Technology: Mərkəzləşdirilmiş sistem yoxdur. | Vahid relational verilənlər bazasının və mərkəzləşdirilmiş platformanın yaradılması |
| PP-02 | Kurs tutumu real vaxt rejimində yoxlanılmır | Business rule pozuntusu və kurs keyfiyyətinin azalması | Process: Capacity manual yoxlanılır. Technology: Avtomatik validasiya mexanizmi yoxdur. | Capacity üçün real vaxt rejimində avtomatik validasiya mexanizminin tətbiq edilməsi |
| PP-03 | Ön şərt (Prerequisite) yoxlaması manual aparılır | Uyğun olmayan tələbələrin qeydiyyatı | People: Administrator manual yoxlama aparır. Technology: Tələbə tarixçəsi avtomatik yoxlanılmır. | Tələbənin tarixçəsinə əsaslanan avtomatik prerequisite yoxlama mexanizminin tətbiq edilməsi |
| PP-04 | Manual handoff (Məlumatların manual ötürülməsi) | Proses gecikmələri və istifadəçilərin statusu vaxtında görə bilməməsi | Process: E-mail və WhatsApp üzərindən məlumat ötürülür. Technology: Real-time inteqrasiya yoxdur. | Self-Service portalın və real vaxt bildiriş sisteminin tətbiq edilməsi |
| PP-05 | Sertifikat uyğunluğu manual hesablanır | Yanlış sertifikat verilməsi və əlavə əməliyyat yükü | Process: Müxtəlif fayllar əl ilə müqayisə edilir. Technology: Avtomatik hesablama mexanizmi yoxdur. | Sertifikat uyğunluğunun avtomatik hesablanması mexanizminin tətbiq edilməsi |
| PP-06 | Self-Service portalı mövcud deyil | Administratorun iş yükünün artması və istifadəçi məmnuniyyətinin azalması | Technology: Student Portal yoxdur. People:İstifadəçilər administratora müraciət etməyə məcburdur. | Tələbələr üçün Self-Service Portalın hazırlanması |

Cədvəl 14. Pain Points Analysis

## 6.2 Fishbone Analysis Summary

Fishbone (Ishikawa) analizi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, SmartEdu layihəsində mövcud problemlərin əsas səbəbləri proseslər, insan faktoru, texnologiya və məlumatların idarə olunması ilə əlaqədardır. Analiz göstərir ki, proseslərin böyük hissəsi manual şəkildə icra olunur, məlumatlar müxtəlif mənbələrdə saxlanılır və biznes qaydalarının avtomatik tətbiqini dəstəkləyən vahid sistem mövcud deyil. Bu səbəblər əməliyyat səmərəliliyinin azalmasına, məlumat uyğunsuzluqlarına və istifadəçi məmnuniyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır.

### Process (Proses)

Mövcud proseslər əsasən manual şəkildə icra olunur və standartlaşdırılmış avtomatlaşdırma mexanizmləri mövcud deyil.

Əsas səbəblər:

- Manual kurs qeydiyyatı

- Manual prerequisite (ön şərt) yoxlaması

- Manual capacity (yer sayı) yoxlaması

- Sertifikat uyğunluğunun manual hesablanması

- Məlumatların manual ötürülməsi (Manual Handoff)

### People (İnsan faktoru)

Əməliyyatların böyük hissəsi administratorun manual fəaliyyətindən asılıdır ki, bu da insan səhvlərinin artmasına və proseslərin ləngiməsinə səbəb olur.

Əsas səbəblər:

- Administratorun manual əməliyyatlardan yüksək asılılığı

- İnsan səhvlərinin baş vermə ehtimalının yüksək olması

- İstifadəçilərin məlumat almaq üçün administratora müraciət etməyə məcbur olması

### Technology (Texnologiya)

Mövcud texnoloji mühit avtomatlaşdırılmış biznes qaydalarını, inteqrasiyanı və self-service funksionallığını dəstəkləmir.

Əsas səbəblər:

- Mərkəzləşdirilmiş platformanın olmaması

- Avtomatik Business Rule mexanizmlərinin olmaması

- Self-Service Portalın olmaması

- Real vaxt rejimində inteqrasiyanın olmaması

- Audit Log mexanizminin olmaması

### Data (Məlumat)

Məlumatlar vahid sistemdə saxlanılmadığından onların bütövlüyünü və düzgünlüyünü təmin etmək çətinləşir.

Əsas səbəblər:

- Məlumatların müxtəlif Excel fayllarında saxlanılması

- Təkrarlanan və uyğunsuz məlumatların yaranması

- Vahid və mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının olmaması

# 7. TO-BE Process Analysis

## 7.1 TO-BE prosesinin təsviri

SmartEdu TO-BE prosesi kurs qeydiyyatı, davamiyyət, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma proseslərinin vahid mərkəzləşdirilmiş platforma üzərindən end-to-end rəqəmsallaşdırılmasını və avtomatlaşdırılmasını nəzərdə tutur.

Hədəf prosesdə Administrator kursu yaradır, əsas parametrləri müəyyən edir və kursu yayımlayır. Student sistemdə mövcud OPEN kursları nəzərdən keçirərək uyğun kurs üzrə onlayn qeydiyyat sorğusu yaradır.

Qeydiyyat zamanı sistem registration window, capacity, duplicate enrollment və prerequisite qaydalarını avtomatik yoxlayır. Tələblər ödənildikdə qeydiyyat təsdiqlənir, uyğunluq olmadıqda isə əməliyyat müvafiq biznes qaydasına əsasən məhdudlaşdırılır.

Tədris prosesi zamanı səlahiyyətli teacher yalnız özünə təyin edilmiş Course Instance/Session üzrə davamiyyət və qiymətləndirmə nəticələrini sistemə daxil edir. Sistem nəticə və davamiyyət məlumatları əsasında certificate eligibility-ni avtomatik hesablayır. Minimum attendance və pass score tələbləri ödənildikdə unikal verification code-a malik e-sertifikat yaradılır.

Student öz enrollment, attendance, assessment result və certificate statusunu vahid platformadan izləyə bilir. Administrator isə sistem üzərindən prosesə nəzarət edir, hesabat və audit məlumatlarına çıxış əldə edir.

## 7.2 TO-BE BPMN 2.0 Diagram

SmartEdu — TO-BE Course Registration, Attendance, Assessment & Certification Process

Şəkil 2. TO-BE BPMN 2.0 — SmartEdu Course Registration, Attendance, Assessment & Certification Process

Qeyd: Diaqram yüksək detallı olduğu üçün elektron versiyada yaxınlaşdırılaraq nəzərdən keçirilməsi tövsiyə olunur.

TO-BE BPMN modeli SmartEdu platformasında hədəf prosesin necə icra olunacağını göstərir. Diaqramda Student, Administrator, Teacher və System arasında məsuliyyət bölgüsü, avtomatlaşdırılmış validation-lar, qərar nöqtələri və əsas proses axınları əks etdirilir. Model mövcud prosesdə müəyyən edilmiş manual əməliyyatların avtomatlaşdırılması və biznes qaydalarının sistem səviyyəsində tətbiqi əsasında formalaşdırılmışdır.

## 7.3 AS-IS → TO-BE əsas dəyişikliklər

| AS-IS | TO-BE |
| --- | --- |
| WhatsApp/e-mail vasitəsilə qeydiyyat | Online self-service enrollment |
| Capacity manual yoxlanılır | Capacity avtomatik yoxlanılır |
| Prerequisite manual/standartlaşdırılmamış yoxlanılır | Prerequisite avtomatik validasiya edilir |
| Attendance ayrıca cədvəldə saxlanılır | Attendance vahid sistemdə daxil edilir |
| Assessment nəticələri e-mail ilə ötürülür | Assessment nəticələri birbaşa sistemə daxil edilir |
| Certificate eligibility manual yoxlanılır | Eligibility avtomatik hesablanır |
| Vahid status izləmə imkanı yoxdur | Student self-service tracking mövcuddur |
| Məlumatlar müxtəlif fayllardadır | Mərkəzləşdirilmiş məlumat idarəetməsi |

Cədvəl 15. AS-IS → TO-BE əsas dəyişikliklər

## 7.4 TO-BE nəticəsi

TO-BE prosesinin tətbiqi ilə manual handoff-ların və ayrı-ayrı məlumat mənbələrindən asılılığın azaldılması, biznes qaydalarının sistem səviyyəsində tətbiqi, prosesin izlənilə bilməsinin artırılması və Student, Teacher və Administrator üçün vahid rəqəmsal iş mühitinin yaradılması hədəflənir.

# 8. Glossary və Status Lifecycles

## 8.1 Əsas Terminlər

| Termin | Tərif |
| --- | --- |
| Course | Kursun ümumi tərifi (ad, təsvir, pass_score, min_attendance_percent, prerequisite). Statusları: DRAFT / OPEN / CLOSED / COMPLETED / CANCELLED / ARCHIVED. |
| Course Instance | Course-un konkret icrasıdır — başlama/bitmə tarixi, capacity və təyin edilmiş Teacher məlumatlarını əhatə edir. Boş yer sayı və qeydiyyat Course Instance səviyyəsində idarə olunur. |
| Session | Course Instance daxilində konkret dərs/görüşdür. Tarix, saat və davamiyyət qeydləri bu səviyyədə idarə olunur. |
| Enrollment | Student-in konkret Course Instance-ə qeydiyyatıdır. Statusları: ACTIVE / CANCELLED / COMPLETED. |
| Attendance | Enrollment üzrə hər Session üçün davamiyyət qeydidir. Statusları: PRESENT / ABSENT / LATE / EXCUSED. |
| Assessment Result | Enrollment üzrə qiymətləndirmə nəticəsidir. result_status: PASSED / FAILED; workflow status: DRAFT / SUBMITTED. |
| Certificate | Enrollment üzrə yaradılan sertifikatdır. Statusları: ELIGIBLE / ISSUED / REVOKED. |

Cədvəl 16. Əsas Terminlər

## 8.2 Status Keçid Ardıcıllığı (Lifecycle)

Course
DRAFT → OPEN → CLOSED → COMPLETED
İstənilən mərhələdən CANCELLED və ya ARCHIVED statusuna keçid mümkündür (BR-004, BR-005).

Course Instance
SCHEDULED → ONGOING → COMPLETED
İstənilən mərhələdən CANCELLED statusuna keçid mümkündür.

Enrollment
ACTIVE → COMPLETED və ya ACTIVE → CANCELLED
ACTIVE Enrollment kurs tamamlandıqda COMPLETED, self-service və ya inzibati ləğv zamanı CANCELLED statusuna keçirilir (BR-010, BR-011). CANCELLED və ya COMPLETED statusundan birbaşa ACTIVE statusuna keçid mümkün deyil; yenidən qeydiyyat üçün yeni Enrollment yaradılır.

Certificate
ELIGIBLE → ISSUED → REVOKED
Certificate uyğunluq şərtləri təmin edildikdə ELIGIBLE statusu müəyyən edilir (BR-018–BR-022), Administrator tərəfindən ISSUED statusuna keçirilir (BR-024) və müvafiq hallarda REVOKED edilə bilər (BR-025).

# 9. TO-BE Analysis Document

## 9.1 Solution Overview

SmartEdu hədəf həlli mövcud manual və parçalanmış prosesləri vahid rəqəmsal platformada birləşdirir. Sistem Student, Teacher və Administrator rolları üzrə kursların idarə olunması, qeydiyyat, davamiyyət, qiymətləndirmə, sertifikatlaşdırma və hesabat proseslərini dəstəkləyir.

## 9.2 Functional Areas

| Funksional sahə | TO-BE həlli |
| --- | --- |
| Course Management | Kursların, Course Instance-ların, capacity və statusların idarə olunması |
| Course Catalog | Student üçün OPEN və mövcud kursların göstərilməsi |
| Enrollment | Online self-service qeydiyyat və cancellation |
| Automated Validation | Registration window, capacity, duplicate enrollment və prerequisite yoxlanılması |
| Attendance | Təyin edilmiş Teacher tərəfindən session üzrə davamiyyətin daxil edilməsi |
| Assessment | Teacher tərəfindən nəticələrin sistemə daxil edilməsi |
| Certification | Attendance və pass score əsasında avtomatik eligibility və e-certificate yaradılması |
| Student Self-Service | Enrollment, attendance, result və certificate statuslarının izlənilməsi |
| Reporting | Administrator üçün əsas hesabatların təqdim edilməsi |
| Access Control | Student, Teacher və Administrator üzrə rol və ownership əsaslı giriş məhdudiyyətləri |

Cədvəl 17. Functional Areas

## 9.3 Functional Requirements

### Administrator

| ## ID | ## Tələbin adı | ## Functional description | ## Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| ## FR-ADM-01 | ## Autentifikasiya | ## Sistem administratorun ADMIN rolu ilə autentifikasiyasını təmin etməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-02 | ## İstifadəçi idarəetməsi | ## Sistem administratora istifadəçi hesabları (STUDENT, TEACHER, ADMIN) yaratmaq, redaktə etmək və deaktiv etmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-03 | ## Rol təyinatı | ## Sistem administratora istifadəçiyə rol təyin etmək və rolu dəyişmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-04 | ## Müəllim təyinatı | ## Sistem administratora müəllimin konkret course instance/session-a təyinatını yaratmaq və ləğv etmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-05 | ## Kurs idarəetməsi | ## Sistem administratora kurs yaratmaq, redaktə etmək, silmək və ya CANCELLED statusuna keçirmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-06 | ## Kurs statusu | ## Sistem administratora course instance statusunu idarə etmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-07 | ## Capacity nəzarəti | ## Sistem administratora course instance capacity-sinin mövcud aktiv enrollment sayından aşağı dəyərə endirilməsinə imkan verməməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-08 | ## Sessiya idarəetməsi | ## Sistem administratora course instance üçün session-lar (tarix, saat, müəllim) yaratmaq və redaktə etmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-09 | ## Prerequisite təyini | ## Sistem administratora kurs üçün prerequisite təyin etmək imkanı verməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-10 | ## Ləğvin təsiri | ## Sistem course instance və ya session ləğv edildikdə əlaqəli aktiv enrollment-ləri müəyyən etməli və administratora təsir siyahısını göstərməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-11 | ## Enrollment axtarışı | ## Sistem administratora bütün enrollment-ləri kurs, tələbə və status üzrə axtarmaq və filtrləmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-12 | ## Manual qeydiyyat | ## Sistem administratora tələbə adından manual enrollment yaratmaq imkanı verməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-13 | ## İnzibati ləğv | ## Sistem administratora son müddət keçdikdən sonra da enrollment ləğv etmək imkanı verməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-14 | ## Əməliyyat auditi | ## Sistem manual enrollment və ya ləğvetmə zamanı əməliyyat tarixini və səbəbi audit field-lərdə saxlamalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-15 | ## Nəticə düzəlişinin təsdiqi | ## Sistem administratora müəllim tərəfindən təsdiqlənmiş assessment nəticəsinin düzəldilməsini təsdiqləmək imkanı verməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-16 | ## Eligibility siyahısı | ## Sistem administratora bütün tələbələr üzrə sertifikata uyğunluq statusunu siyahı şəklində göstərməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-17 | ## Avtomatik eligibility | ## Sistem eligibility-ni davamiyyət faizi və pass score əsasında avtomatik hesablamalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-18 | ## Toplu sertifikat | ## Sistem administratora ELIGIBLE statuslu tələbələr üçün toplu (bulk) e-certificate yaratmaq imkanı verməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-19 | ## Verification code | ## Sistem hər sertifikat üçün unikal verification code yaratmalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-20 | ## Sertifikatın ləğvi | ## Sistem administratora ISSUED sertifikatı səbəb göstərməklə REVOKED etmək imkanı verməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-21 | ## Kurs hesabatı | ## Sistem course instance-lar üzrə hesabat verməlidir: qeydiyyat sayı, doluluq faizi, orta davamiyyət, keçid faizi. | ## Orta |
| ## FR-ADM-22 | ## Tələbə hesabatı | ## Sistem tələbələr üzrə hesabat verməlidir: aktiv enrollment-lər, tamamlanmış kurslar, alınmış sertifikatlar. | ## Orta |
| ## FR-ADM-23 | ## Gözləyən qeydlər | ## Sistem müəllim tərəfindən daxil edilməmiş davamiyyət və nəticələri (PENDING) administrator dashboard-ında göstərməlidir. | ## Orta |
| ## FR-ADM-24 | ## Hesabat ixracı | ## Sistem hesabatların tarix aralığı, kurs və status üzrə filtrlənməsinə və CSV/Excel formatında ixracına imkan verməlidir. | ## Aşağı |
| ## FR-ADM-25 | ## Audit log axtarışı | ## Sistem bütün kritik əməliyyatlar üzrə audit log saxlamalı və administratora onu istifadəçi, obyekt və tarix üzrə axtarmaq imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-26 | ## Eligibility məhdudiyyəti | ## Sistem administratora konkret tələbə üçün eligibility qaydalarını manual keçmək imkanı verməməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-27 | ## Nəticə məhdudiyyəti | ## Sistem administratora müəllim adından davamiyyət və assessment nəticəsi daxil etmək imkanı verməməli; yalnız düzəlişi təsdiqləmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-ADM-28 | ## Audit toxunulmazlığı | ## Sistem administratora müəllim adından davamiyyət və assessment nəticəsi daxil etmək imkanı verməməlidir. | ## Yüksək |

## Cədvəl 18. Administrator

### Teacher

| ## ID | ## Tələbin adı | ## Functional description | ## Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| ## FR-TCH-01 | ## Autentifikasiya | ## Sistem müəllimin TEACHER rolu ilə autentifikasiyasını təmin etməlidir; uğursuz autentifikasiya zamanı 401 Unauthorized qaytarmalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-02 | ## Giriş hüququ | ## Sistem müəllimə yalnız ona təyin edilmiş course instance/session-lara giriş imkanı verməli; digər hallarda 403 Forbidden qaytarmalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-03 | ## Kurs siyahısı | ## Sistem müəllimə ona təyin edilmiş cari və keçmiş course instance/session-ları göstərməlidir (ad, tarix, status, qeydiyyatlı tələbə sayı). | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-04 | ## Tələbə siyahısı | ## Sistem müəllimə seçilmiş session üzrə yalnız aktiv enrollment statusunda olan tələbələri göstərməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-05 | ## Davamiyyət qeydi | ## Sistem müəllimə hər tələbə üçün davamiyyət statusunu (PRESENT / ABSENT / LATE) daxil etmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-06 | ## Düzəliş və audit | ## Sistem müəllimə müəyyən edilmiş müddət ərzində qeydi (attendence) redaktə etmək imkanı verməli; dəyişikliyi audit field-lərdə (updated_by, updated_at, əvvəlki dəyər) saxlamalıdır. | ## Orta |
| ## FR-TCH-07 | ## Ləğv edilmiş session | ## Sistem müəllimə keçirilməyən session-u CANCELLED kimi işarələmək imkanı verməlidir; CANCELLED session davamiyyət faizinin hesablanmasına daxil edilməməlidir. | ## Orta |
| ## FR-TCH-08 | ## Nəticə daxiletmə | ## Sistem müəllimə ona təyin edilmiş course instance üzrə hər tələbə üçün assessment balı daxil etmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-09 | ## Bal validasiyası | ## Sistem daxil edilən balı kurs üzrə müəyyən edilmiş diapazonda yoxlamalı, kənar dəyərdə 400 Bad Request qaytarmalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-10 | ## Avtomatik nəticə | ## Sistem balı pass score ilə müqayisə edərək PASSED/FAILED statusunu avtomatik təyin etməli və statusun manual dəyişdirilməsinə imkan verməməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-11 | ## Assessment workflow statusu | ## Sistem assessment workflow statusunu DRAFT və SUBMITTED vəziyyətlərinə ayırmalı və tələbəyə yalnız SUBMITTED nəticələri göstərməlidir. | ## Orta |
| ## FR-TCH-12 | ## Nəticə düzəlişi | ## Sistem müəllimə təsdiqlənmiş nəticəni administrator təsdiqi olmadan dəyişmək imkanı verməməlidir. | ## Orta |
| ## FR-TCH-13 | ## Gözləyən qeydlər | ## Sistem daxil edilməmiş davamiyyət və nəticə sətirlərini UI-da PENDING göstəricisi ilə göstərməlidir. | ## Orta |
| ## FR-TCH-14 | ## Sertifikat məhdudiyyəti | ## Sistem müəllimə sertifikat yaratmaq, ləğv etmək və ya eligibility statusunu dəyişmək imkanı verməməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-15 | ## Qeydiyyat məhdudiyyəti | ## Sistem müəllimə tələbə qeydiyyatını yaratmaq, ləğv etmək və ya kurs capacity-sini dəyişmək imkanı verməməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-TCH-16 | ## Məlumat məhdudiyyəti | ## Sistem müəllimə ona təyin edilməmiş tələbənin profilinə və digər kurs nəticələrinə çıxış imkanı verməməlidir. | ## Yüksək |

## Cədvəl 19. Müəllim (Teacher)

### Student

| ## ID | ## Tələbin adı | ## Functional description | ## Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| ## FR-STU-01 | ## Autentifikasiya | ## Sistem tələbənin STUDENT rolu ilə autentifikasiyasını təmin etməlidir; uğursuz autentifikasiya zamanı 401 Unauthorized qaytarmalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-02 | ## Məlumat izolyasiyası | ## Sistem tələbəyə yalnız öz enrollment, attendance, result və certificate məlumatlarını göstərməli; başqa tələbənin resursuna müraciət zamanı 403 Forbidden qaytarmalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-03 | ## Şəxsi profil | ## Sistem tələbəyə şəxsi profil məlumatlarını (ad, əlaqə məlumatı) göstərməlidir. | ## Orta |
| ## FR-STU-04 | ## Kurs kataloqu | ## Sistem tələbəyə kurs kataloqunda yalnız status = OPEN olan course instance-ları göstərməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-05 | ## Kurs detalları | ## Sistem tələbəyə course instance-da qalan boş yer sayını, başlama tarixini, müəllimi və prerequisite tələbini göstərməlidir. | ## Orta |
| ## FR-STU-06 | ## Axtarış və filtr | ## Sistem tələbəyə görünən course instance-ları ad və tarix üzrə axtarmaq və filtrləmək imkanı verməlidir. | ## Aşağı |
| ## FR-STU-07 | ## Prerequisite göstərişi | ## Sistem prerequisite şərtini ödəməyən tələbəyə course instance-ı kataloqda göstərməli, lakin qeydiyyat düyməsini deaktiv edərək səbəb izahını göstərməlidir. | ## Orta |
| ## FR-STU-08 | ## Self-service qeydiyyat | ## Sistem tələbəyə seçilmiş course instance-a self-service qaydada qeydiyyatdan keçmək imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-09 | ## Capacity yoxlaması | ## Sistem qeydiyyatdan əvvəl capacity-ni avtomatik yoxlamalı və yer qalmadıqda 409 Conflict qaytarmalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-10 | ## Prerequisite yoxlaması | ## Sistem qeydiyyatdan əvvəl prerequisite kurs üzrə PASSED nəticəsini avtomatik yoxlamalı və şərt ödənmədikdə qeydiyyatı rədd etməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-11 | ## Təkrar qeydiyyat nəzarəti | ## Sistem eyni tələbənin eyni course instance-a ikinci aktiv enrollment yaratmasına imkan verməməli və 409 Conflict qaytarmalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-12 | ## Kurs statusu nəzarəti | ## Sistem course instance status OPEN olmadıqda (DRAFT, CLOSED, CANCELLED, COMPLETED) qeydiyyat cəhdini rədd etməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-13 | ## Qeydiyyat statusu | ## Sistem uğurlu qeydiyyatdan sonra enrollment statusunu dərhal tələbə profilində göstərməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-14 | ## Qeydiyyat bildirişi | ## Sistem qeydiyyatın nəticəsi barədə tələbəyə bildiriş göndərməlidir (uğurlu qeydiyyat və ya rədd səbəbi). | ## Orta |
| ## FR-STU-15 | ## Self-service ləğv | ## Sistem course instance-ın başlamasına müəyyən edilmiş müddətdən çox qaldıqda tələbəyə öz enrollment-ini ləğv etmək imkanı verməlidir. | ## Orta |
| ## FR-STU-16 | ## Ləğv müddəti nəzarəti | ## Sistem son müddət keçdikdən sonra self-service ləğvetməni bloklamalı və tələbəni administratora yönləndirməlidir. | ## Orta |
| ## FR-STU-17 | ## Yerin bərpası | ## Sistem enrollment ləğv edildikdə course instance-ın boş yer sayını avtomatik yeniləməli və statusu CANCELLED kimi audit field-lərlə saxlamalıdır. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-18 | ## Davamiyyət izləmə | ## Sistem tələbəyə hər course instance üzrə davamiyyət qeydlərini (session, tarix, status) və ümumi davamiyyət faizini göstərməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-19 | ## Nəticə izləmə | ## Sistem tələbəyə yalnız müəllim tərəfindən təsdiqlənmiş (SUBMITTED) assessment nəticələrini göstərməli, DRAFT nəticələri göstərməməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-20 | ## Vahid dashboard | ## Sistem qeydiyyat, davamiyyət, nəticə, eligibility və certificate statusunu vahid dashboard-da göstərməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-21 | ## Eligibility statusu | ## Sistem tələbəyə sertifikata uyğun olmama səbəbini (davamiyyət və ya keçid balı) göstərməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-22 | ## Sertifikat yükləmə | ## Sistem davamiyyət və keçid balı şərtləri təmin edildikdə e-certificate yaratmalı və tələbəyə yükləmə imkanı verməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-23 | ## Verification code | ## Sistem hər sertifikat üçün unikal verification code yaratmalı və onu sertifikat üzərində göstərməlidir. | ## Yüksək |
| ## FR-STU-24 | ## Sertifikat bildirişi | ## Sistem sertifikat hazır olduqda tələbəyə bildiriş göndərməlidir. | ## Aşağı |

## Cədvəl 20. Tələbə (Student)

## 9.4 Automated Business Controls

TO-BE həllində əsas biznes nəzarətləri sistem səviyyəsində avtomatlaşdırılır. Enrollment yalnız uyğun registration window daxilində yaradılır; capacity limitinin aşılması və duplicate active enrollment qarşısı alınır; prerequisite uyğunluğu yoxlanılır. Certificate eligibility minimum attendance və pass score əsasında hesablanır. Teacher yalnız təyin edildiyi Course Instance/Session üzrə məlumat daxil edə, Student isə yalnız öz məlumatlarına çıxış əldə edə bilər.

## 9.5 Expected Business Value

TO-BE həllinin tətbiqi nəticəsində manual əməliyyatların və məlumat təkrarlarının azaldılması, qeydiyyat və sertifikatlaşdırma proseslərinin sürətləndirilməsi, məlumat dəqiqliyinin artırılması, biznes qaydalarının standart tətbiqi və Student üçün proses şəffaflığının yüksəldilməsi gözlənilir.

# 10. Non-Functional Requirements

## 10.1 Security & Access Control

- Bütün API sorğuları JWT-based autentifikasiya tələb etməlidir (FR-ADM-01, FR-TCH-01, FR-STU-01).

- Rol əsaslı giriş nəzarəti (RBAC) və sətir səviyyəli giriş qaydaları (Row-Level Security) tətbiq olunmalıdır (BR-026, BR-027).

- Şifrələr açıq mətn şəklində saxlanılmamalı və təhlükəsiz hashing mexanizmlərindən istifadə edilməlidir.

## 10.2 Audit & Traceability

- Bütün kritik əməliyyatlar (rol dəyişikliyi, manual enrollment, sertifikat ləğvi, nəticə düzəlişi) audit log-da saxlanılmalıdır (FR-ADM-03, FR-ADM-14, FR-ADM-25, FR-ADM-28).

- Audit qeydləri dəyişdirilə və ya silinə bilməməlidir.

## 10.3 Data Integrity & Availability

- verification_code kimi unikal sahələrin unikallığı sistem səviyyəsində təmin edilməlidir (BR-023, VAL-44).

- Kritik əməliyyatlar, o cümlədən enrollment yaradılması və capacity yoxlanılması, məlumat bütövlüyünü qoruyacaq şəkildə icra olunmalıdır.

## 10.4 Usability & Localization

- İstifadəçi interfeysinin əsas dili Azərbaycan dili olmalıdır.

- Self-service portal mobil brauzerlərdə rahat istifadəni təmin edən responsive web dizaynını dəstəkləməlidir.

## 10.5 Performance

- Load/performance testing cari mərhələdə Out of Scope-dur (bax Bölmə 2.2).

- Kurs kataloqu və dashboard sorğuları normal istifadə şəraitində istifadəçi üçün məqbul cavab müddətini təmin etməlidir.

- Hesabatların generasiyası istifadəçi təcrübəsinə mənfi təsir göstərməyəcək müddətdə tamamlanmalıdır.

# 11. User Stories və Acceptance Criteria

## 11.1 Epic Structure

| Epic ID | Epic adı | Əsas rol |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Kurs və sessiya idarəetməsi | Administrator |
| EP-02 | Kurs kataloqu və qeydiyyat | Tələbə |
| EP-03 | Qeydiyyatın idarə olunması | Tələbə, Administrator |
| EP-04 | Davamiyyət və qiymətləndirmə | Müəllim |
| EP-05 | Tələbənin izləmə təcrübəsi | Tələbə |
| EP-06 | Sertifikat | Sistem, Tələbə, Administrator |
| EP-07 | İstifadəçi, giriş və hesabatlıq | Bütün rollar |

Cədvəl 21. Epic Structure

## 11.2 User Stories

### EP-01 — Kurs və Course Instance idarəetməsi

| US ID | Epic | Rol | User Story | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | EP-01 | Administrator | Administrator olaraq, Course yaratmaq və onun pass_score, minimum davamiyyət həddi və prerequisite parametrlərini müəyyən etmək istəyirəm ki, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma qaydaları sistem tərəfindən tətbiq oluna bilsin. | Must |
| US-02 | EP-01 | Administrator | Administrator olaraq, Course üçün Course Instance yaratmaq, onun tarixlərini və capacity dəyərini müəyyən etmək və Teacher təyin etmək istəyirəm ki, tədris və enrollment prosesi idarə oluna bilsin. | Must |
| US-03 | EP-01 | Administrator | Administrator olaraq, Course statusunu idarə etmək istəyirəm ki, Course-un qeydiyyat üçün nə vaxt açıq və ya bağlı olduğunu müəyyən edə bilim. | Must |

Cədvəl 22. EP-01 — Kurs və Course Instance idarəetməsi

### EP-02 — Kurs kataloqu və qeydiyyat

| US ID | Epic | Rol | User Story | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04 | EP-02 | Tələbə | Tələbə olaraq, OPEN statuslu mövcud Course-ları görmək istəyirəm ki, uyğun Course seçə bilim. | Must |
| US-05 | EP-02 | Tələbə | Tələbə olaraq, uyğun Course üzrə özüm enrollment yaratmaq istəyirəm ki, qeydiyyat prosesini sistem üzərindən həyata keçirə bilim. | Must |
| US-06 | EP-02 | Tələbə | Tələbə olaraq, enrollment cəhdim uğursuz olduqda səbəbini görmək istəyirəm ki, qeydiyyatın niyə yaradılmadığını bilim. | Should |

Cədvəl 23. EP-02 — Kurs kataloqu və qeydiyyat

### EP-03 — Qeydiyyatın idarə olunması

| US ID | Epic | Rol | User Story | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | EP-03 | Tələbə | Tələbə olaraq, icazə verilən müddət ərzində öz ACTIVE enrollment-imi ləğv etmək istəyirəm ki, artıq iştirak etməyəcəyim Course üzrə qeydiyyatımı dayandıra bilim. | Must |
| US-08 | EP-03 | Administrator | Administrator olaraq, tələbənin ACTIVE enrollment-ini ləğv etmək istəyirəm ki, zəruri hallarda qeydiyyatı idarə edə bilim. | Must |

Cədvəl 24. EP-03 — Qeydiyyatın idarə olunması

### EP-04 — Davamiyyət və qiymətləndirmə

| US ID | Epic | Rol | User Story | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | EP-04 | Müəllim | Müəllim olaraq, özümə təyin edilmiş Course Instance üzrə Student-lərin attendance məlumatlarını sistemə daxil etmək istəyirəm ki, davamiyyət məlumatları mərkəzləşdirilmiş şəkildə saxlanılsın. | Must |
| US-10 | EP-04 | Müəllim | Müəllim olaraq, özümə təyin edilmiş Course üzrə Student-in assessment score-unu daxil etmək istəyirəm ki, sistem nəticəni pass_score əsasında avtomatik PASSED və ya FAILED müəyyən etsin. | Must |
| US-11 | EP-04 | Müəllim | Müəllim olaraq, özümə təyin edilmiş Course Instance üzrə Student-lərin attendance və assessment məlumatlarına baxmaq istəyirəm ki, tədris nəticələrini izləyə bilim. | Should |
| US-12 | EP-04 | Müəllim | Müəllim olaraq, özümə təyin edilmiş Course Instance-lara çıxış əldə etmək istəyirəm ki, yalnız mənə aid akademik məlumatlarla işləyə bilim. | Must |

Cədvəl 25. EP-04 — Davamiyyət və qiymətləndirmə

### EP-05 — Tələbənin izləmə təcrübəsi

| US ID | Epic | Rol | User Story | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | EP-05 | Tələbə | Tələbə olaraq, öz attendance və assessment nəticələrimi görmək istəyirəm ki, akademik vəziyyətimi izləyə bilim. | Must |
| US-14 | EP-05 | Tələbə | Tələbə olaraq, öz enrollment və Certificate məlumatlarımı görmək istəyirəm ki, təhsil prosesimin vəziyyətini izləyə bilim. | Must |
| US-15 | EP-05 | Tələbə | Tələbə olaraq, öz enrollment məlumatlarıma baxmaq istəyirəm ki, tamamladığım və cari Course məlumatlarını izləyə bilim. | Should |

Cədvəl 26. EP-05 — Tələbənin izləmə təcrübəsi

### EP-06 — Sertifikat

| US ID | Epic | Rol | User Story | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-16 | EP-06 | Sistem | Sistem olaraq, Student-in attendance faizi və assessment nəticəsi əsasında Certificate eligibility-ni müəyyən etmək istəyirəm ki, yalnız tələbləri ödəyən Student sertifikat əldə edə bilsin. | Must |
| US-17 | EP-06 | Tələbə | Tələbə olaraq, öz Certificate məlumatımı və mövcud olduqda pdf_url-ı görmək istəyirəm ki, verilmiş sertifikatıma çıxış əldə edə bilim. | Must |
| US-18 | EP-06 | Administrator | Administrator olaraq, zəruri hallarda ISSUED Certificate-i REVOKED statusuna keçirmək istəyirəm ki, artıq etibarlı olmayan sertifikat istifadə edilməsin. | Should |
| US-19 | EP-06 | Sistem | Sistem olaraq, Certificate ilə əlaqəli akademik məlumatlar dəyişdikdə ISSUED-ni yenidən qiymətləndirmək istəyirəm ki, Certificate statusu faktiki nəticəyə uyğun olsun. | Should |
| US-20 | EP-06 | Tələbə | Tələbə olaraq, verification code vasitəsilə Certificate-in etibarlılığının yoxlanıla bilməsini istəyirəm ki, sertifikatın doğruluğu təsdiqlənə bilsin. | Should |
| US-21 | EP-06 | Administrator | Administrator olaraq, ELIGIBLE Certificate-i ISSUED statusuna keçirmək istəyirəm ki, uyğun Student üçün sertifikat rəsmiləşdirilə bilsin. | Should |
| US-22 | EP-06 | Sistem | Sistem olaraq, hər Certificate üçün unikal verification_code yaratmaq istəyirəm ki, Certificate unikal şəkildə identifikasiya və yoxlanıla bilsin. | Must |

Cədvəl 27. EP-06 — Sertifikat

### EP-07 — İstifadəçi, giriş və hesabatlıq

| US ID | Epic | Rol | User Story | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-23 | EP-07 | Administrator | Administrator olaraq, istifadəçi hesablarını və rollarını idarə etmək istəyirəm ki, istifadəçilərin sistemə çıxışı rollarına uyğun olsun. | Must |
| US-24 | EP-07 | Tələbə / Müəllim | İstifadəçi olaraq, yalnız roluma və ownership qaydalarına uyğun məlumatlara çıxış əldə etmək istəyirəm ki, məlumat təhlükəsizliyi təmin edilsin. | Must |
| US-25 | EP-07 | Administrator | Administrator olaraq, Course nəticələri və Certificate məlumatları üzrə hesabatlara baxmaq istəyirəm ki, sistem üzrə ümumi nəticələri izləyə bilim. | Should |
| US-26 | EP-07 | Bütün rollar | İstifadəçi olaraq, autentifikasiya olunaraq sistemə daxil olmaq istəyirəm ki, roluma uyğun qorunan resurslardan istifadə edə bilim. | Must |
| US-27 | EP-07 | Administrator | Administrator olaraq, kritik əməliyyatlar üzrə Audit Log məlumatlarına baxmaq istəyirəm ki, sistemdə həyata keçirilmiş dəyişiklikləri izləyə bilim. | Should |
| US-28 | EP-07 | Administrator | Administrator olaraq, sistemdə müəyyən edilmiş authorization və business rule-ları bypass etmədən inzibati əməliyyatları həyata keçirmək istəyirəm ki, məlumat bütövlüyü və təhlükəsizlik qorunsun. | Must |

Cədvəl 28. EP-07 — İstifadəçi, giriş və hesabatlıq

## 11.3 Acceptance Criteria

### Course və Course Instance Management

| AC ID | US | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | US-02 | Administrator yeni Course Instance yaradır | end_date, start_date-dən əvvəlki tarix daxil edilir | Course Instance yaradılmır və tarix validation xətası göstərilir |
| AC-02 | US-02 | ACTIVE statuslu Teacher mövcuddur | Administrator Teacher-i Course Instance-a təyin edir | teacher_id Course Instance ilə əlaqələndirilir və təyinat saxlanılır |
| AC-03 | US-03 | Course sistemdə mövcuddur | Administrator Course-u deaktiv/soft delete etmək istəyir | Course fiziki silinmir və statusu ARCHIVED olaraq yenilənir |
| AC-04 | US-04 | Kataloqda OPEN, DRAFT, CLOSED və ARCHIVED Course-lar mövcuddur | Student Course kataloquna baxır | Yalnız OPEN statuslu Course-lar əlçatan göstərilir |
| AC-05 | US-04 | OPEN Course üçün SCHEDULED Course Instance mövcuddur, lakin bütün yerlər doludur | Student mövcud kurslara baxır | Həmin Course Instance qeydiyyat üçün əlçatan göstərilmir |
| AC-06 | US-05 | Course üçün prerequisite müəyyən edilib və Student həmin Course üzrə PASSED nəticəyə malik deyil | Student qeydiyyata cəhd edir | Qeydiyyat rədd edilir |
| AC-07 | US-04 | Bir neçə OPEN Course mövcuddur | Student mövcud Course məlumatlarına baxır | OPEN Course-lar müvafiq məlumatları ilə qaytarılır |

Cədvəl 29. Course və Course Instance Management

### Enrollment və Cancellation

| AC ID | US | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-08 | US-05 | Course OPEN-dır, uyğun Course Instance-da boş yer var, prerequisite ödənilib və Student üçün duplicate ACTIVE enrollment yoxdur | Student enrollment yaradır | Enrollment ACTIVE statusunda yaradılır |
| AC-09 | US-05 | Student-in həmin Course Instance üzrə artıq ACTIVE enrollment-i var | Student yenidən enrollment yaratmağa çalışır | Əməliyyat 409 Conflict ilə rədd edilir |
| AC-10 | US-05 | Student prerequisite Course üzrə FAILED nəticəyə malikdir | Student enrollment yaratmağa çalışır | Enrollment yaradılmır |
| AC-11 | US-05 | Enrollment request etibarlı məlumatlarla göndərilib | Sistem request-i emal edir | Enrollment uğurla yaradıldıqda 201 Created qaytarılır |
| AC-12 | US-07 | Course Instance-in başlamasına cancellation cutoff-dan kifayət qədər vaxt qalıb | Student öz enrollment-ini ləğv edir | Enrollment CANCELLEDstatusuna keçirilir |
| AC-13 | US-07 | Enrollment CANCELLED statusuna keçirilib | Mövcud capacity yenidən hesablanır | Həmin yer yeni enrollment üçün yenidən əlçatan olur |
| AC-14 | US-07 | Cancellation üçün müəyyən edilmiş cutoff müddəti keçib | Student self-service cancellation etməyə çalışır | Əməliyyat rədd edilir |
| AC-15 | US-08 | ACTIVE Enrollment mövcuddur | Səlahiyyətli Administrator enrollment statusunu CANCELLED edir | Enrollment CANCELLEDstatusuna keçirilir |

Cədvəl 30. Enrollment və Cancellation

### Attendance və Assessment

| AC ID | US | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-16 | US-09 | Teacher özünə təyin edilmiş Course Instance üzrə Student enrollment-lərinə çıxışa malikdir | Attendance məlumatına baxır | Müvafiq enrollment-lər üzrə attendance əməliyyatı həyata keçirilə bilir |
| AC-17 | US-09 | Müvafiq enrollment mövcuddur | Teacher session_date və etibarlı attendance statusu daxil edir | Attendance record yaradılır |
| AC-18 | US-09 | session_date gələcək tarixdir | Teacher attendance yaratmağa çalışır | Əməliyyat validation qaydasına uyğun rədd edilir |
| AC-19 | US-09 | Eyni enrollment və eyni session_dateüzrə attendance artıq mövcuddur | Teacher ikinci attendance record yaratmağa çalışır | Duplicate attendance record yaradılmır |
| AC-20 | US-16 | Attendance record-ları mövcuddur | Sistem attendance percentage hesablayır | PRESENT və EXCUSED statusları iştirak kimi hesablanır |
| AC-21 | US-09 | Teacher başqa Course Instance-a aid enrollment üçün attendance daxil etməyə çalışır | POST attendance request göndərilir | Authorization qaydası əməliyyatı rədd edir |
| AC-22 | US-10 | Teacher özünə təyin edilmiş Course Instance üzrə enrollment-a çıxışa malikdir | Etibarlı assessment score daxil edir | Assessment Result yaradılır və result_status avtomatik PASSED və ya FAILED müəyyən edilir |
| AC-23 | US-10 | Assessment score etibarsız formatda və ya icazə verilən qaydalara uyğun deyil | Teacher assessment result yaratmağa çalışır | Əməliyyat rədd edilir |
| AC-24 | US-10 | Etibarlı assessment score daxil edilib | Sistem score-u Course pass_score ilə müqayisə edir | Score pass_score-a bərabər və ya yüksəkdirsə PASSED, aşağıdırsa FAILEDsaxlanılır |
| AC-25 | US-13 | Enrollment üçün Assessment Result mövcuddur | Student öz nəticəsinə baxır | score və result_status məlumatları göstərilir |

Cədvəl 31. Attendance və Assessment

### Student Tracking və Certificate

| AC ID | US | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-26 | US-13 | Student üçün Assessment Result mövcuddur | Student nəticəsinə baxır | Assessment score və result_statusgöstərilir |
| AC-27 | US-14 | Student-in enrollment məlumatları mövcuddur | Student öz məlumatlarını sorğulayır | Yalnız həmin Student-ə aid enrollment məlumatları qaytarılır |
| AC-28 | US-14 | Student-in enrollment və Certificate status məlumatları mövcuddur | Student öz təhsil statusunu dashboard-da nəzərdən keçirir | Student yalnız özünə aid enrollment və Certificate status məlumatlarını vahid şəkildə görə bilir |
| AC-29 | US-16 | Attendance faizi min_attendance_percent dəyərindən aşağıdır | Certificate uyğunluğu yoxlanılır | Certificate ELIGIBLE statusuna keçmir |
| AC-30 | US-16 | Assessment Result FAILED-dir | Certificate uyğunluğu yoxlanılır | Certificate ELIGIBLE statusuna keçmir |
| AC-31 | US-16 | Attendance minimum həddi ödəyir və Assessment Result PASSED-dir | Certificate uyğunluğu yoxlanılır | Certificate status ELIGIBLE olaraq müəyyən edilə bilər |
| AC-32 | US-17 | Certificate ISSUED statusundadır | Student Certificate məlumatına baxır | verification_code, status və mövcud olduqda pdf_url qaytarılır |
| AC-33 | US-17 | Student-ə aid Certificate ISSUED statusundadır və pdf_url mövcuddur | Student Certificate-i yükləmək və ya ona çıxış əldə etmək istəyir | Sistem həmin Student-ə aid Certificate üçün pdf_url təqdim edir və e-certificate-ə çıxış/yükləmə imkanı verir |
| AC-34 | US-20 | Certificate ISSUED statusundadır | Verification code ilə public sorğu göndərilir | Yalnız ISSUED Certificate məlumatı qaytarılır |

Cədvəl 32. Student Tracking və Certificate

### Authorization və Reporting

| AC ID | US | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-35 | US-24 | User autentifikasiya olunub, lakin hədəf resource üzrə rol və ya ownership icazəsinə malik deyil | User icazəsi olmayan resource-a müraciət edir | RLS/authorization qaydasına əsasən giriş rədd edilir və icazəsiz məlumat qaytarılmır |
| AC-36 | US-23 | ACTIVE Student hesabı mövcuddur və Administrator user-management hüququna malikdir | Administrator Student hesabını DISABLED statusuna keçirir və həmin Student üçün yeni enrollment yaradılmasına cəhd edilir | Hesab DISABLED olaraq saxlanılır, yeni enrollment yaradılmır, mövcud tarixi məlumatlar isə qorunur |
| AC-37 | US-24 | Student sistemdə autentifikasiya olunub | Başqa Student-in enrollment məlumatına müraciət edir | Giriş rədd edilir |
| AC-38 | US-24 | Teacher sistemdə autentifikasiya olunub | Özünə aid olmayan akademik məlumat üzərində əməliyyat etməyə çalışır | Giriş RLS/authorization qaydasına əsasən rədd edilir |
| AC-39 | US-24 | Teacher Course statusunu dəyişməyə çalışır | PATCH /courses sorğusu göndərir | 403 Forbidden qaytarılır |
| AC-40 | US-25 | Course və enrollment məlumatları mövcuddur | Administrator vw_course_reportresursuna müraciət edir | Kurs/nəticə/sertifikat hesabat məlumatları qaytarılır |
| AC-41 | US-25 | Administrator hesabat resursuna çıxış hüququna malikdir | Report request göndərir | Yalnız ADMIN üçün icazə verilmiş report məlumatları qaytarılır |
| AC-42 | US-26 | User etibarlı login məlumatlarını təqdim edir | Authentication həyata keçirilir | Access token və refresh token təqdim edilir |
| AC-43 | US-26 | JWT yoxdur, etibarsızdır və ya vaxtı bitib | Qorunan resursa müraciət edilir | 401 Unauthorized qaytarılır |
| AC-44 | US-26 | User hesabı DISABLEDstatusundadır | Qorunan əməliyyat həyata keçirməyə çalışır | Əməliyyat authorization qaydasına əsasən məhdudlaşdırılır |

Cədvəl 33. Authorization və Reporting

### Profil, Audit və Certificate Operations

| AC ID | US | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-45 | US-15 | Student-in COMPLETED enrollment-ləri mövcuddur | Student öz enrollment məlumatlarına baxır | Öz tamamlanmış enrollment məlumatlarını görə bilir |
| AC-46 | US-12 | Teacher bir və ya bir neçə Course Instance-a təyin edilib | Teacher öz akademik resurslarına müraciət edir | Yalnız icazə verilmiş Course Instance məlumatlarına çıxış əldə edir |
| AC-47 | US-28 | Audit Log-da kritik əməliyyata aid qeyd mövcuddur və Administrator autentifikasiya olunub | Administrator Audit Log qeydini silməyə və ya redaktə etməyə çalışır | Əməliyyat rədd edilir və mövcud Audit Log qeydi dəyişdirilmədən saxlanılır |
| AC-48 | US-27 | Kritik entity üzərində dəyişiklik həyata keçirilib | Audit məlumatı yaradılır | entity_name, entity_id, action, performed_by, old_value/new_value və performed_at saxlanıla bilər |
| AC-49 | US-27 | Audit qeydləri mövcuddur | Administrator audit məlumatlarına baxır | Kritik dəyişikliklər üzrə audit trail əldə edilir |
| AC-50 | US-17 | Certificate mövcuddur | Student Certificate məlumatını enrollment_id üzrə sorğulayır | Student yalnız öz Certificate məlumatını əldə edir |
| AC-51 | US-16 | Attendance və ya Assessment tələbləri ödənmir | Certificate uyğunluğu qiymətləndirilir | Certificate ELIGIBLE hesab edilmir |
| AC-52 | US-28 | Administrator autentifikasiya olunub və Teacher-a aid attendance/assessment əməliyyatı mövcuddur | Administrator Teacher adından yeni attendance və ya assessment result daxil etməyə çalışır | Əməliyyat rədd edilir; Administrator Teacher adından attendance və ya assessment result yarada bilmir |
| AC-53 | US-21 | Certificate ELIGIBLE statusundadır | Certificate issuance prosesi həyata keçirilir | Certificate ISSUED statusuna keçirilə və unikal verification code ilə əlaqələndirilə bilər |
| AC-54 | US-22 | Yeni Certificate üçün verification code generasiya edilir | Sistem kodu saxlayır | verification_code sistem üzrə UNIQUE olur |

Cədvəl 34. Profil, Audit və Certificate Operations

# 12. Business Rules / Validations / Edge Cases

## 12.1 Business Rules Catalog

### Course and Course Instance configuration

| ID | Qaydanın adı | Business Rule |
| --- | --- | --- |
| BR-001 | Capacity-nin azaldılma həddi | Course Instance capacity dəyəri mövcud ACTIVE enrollment sayından aşağı səviyyəyə endirilə bilməz. |
| BR-002 | Course Instance tarix çərçivəsi | Course Instance üçün start_date və end_date məcburidir və end_date start_date-dən əvvəl ola bilməz. |
| BR-003 | Müəllim təyinatı | Course Instance yalnız ACTIVE statuslu TEACHER roluna malik istifadəçiyə təyin edilə bilər. |
| BR-004 | Kursun OPEN statusuna keçid şərti | Course yalnız tələb olunan əsas parametrlər — pass_score, min_attendance_percent və prerequisite məlumatları müəyyən edildikdən sonra OPEN statusuna keçirilə bilər. |
| BR-005 | Kursun soft delete qaydası | Course fiziki olaraq silinmir. Administrator course-u soft delete məqsədilə ARCHIVED statusuna keçirə bilər. ARCHIVED statuslu course üçün yeni enrollment yaradıla bilməz. |

Cədvəl 35. Kurs və sessiya konfiqurasiyası

### Enrollment

| ID | Qaydanın adı | Business Rule |
| --- | --- | --- |
| BR-006 | Qeydiyyat üçün kurs statusu | Yeni enrollment yalnız əlaqəli Course statusu OPEN olduqda yaradıla bilər. |
| BR-007 | Capacity limiti | ACTIVE enrollment-lərin sayı Course Instance capacity dəyərini keçə bilməz. |
| BR-008 | Təkrar aktiv enrollment qadağası | Eyni Student eyni Course Instance üzrə birdən çox ACTIVE enrollment-a malik ola bilməz. CANCELLED və COMPLETED enrollment-lər duplicate ACTIVE yoxlamasına daxil edilmir. |
| BR-009 | Prerequisite şərti | Course üçün prerequisite müəyyən edilibsə, Student həmin prerequisite Course üzrə PASSED assessment result-a malik olmalıdır. |

Cədvəl 36. Qeydiyyat — Enrollment

### Enrollment cancellation

| ID | Qaydanın adı | Business Rule |
| --- | --- | --- |
| BR-010 | Enrollment ləğvetmə həddi | Course Instance başlanmasına müəyyən edilmiş müddətdən az qaldıqda Student öz enrollment-ini self-service qaydada ləğv edə bilməz. Konkret cutoff müddəti Business Owner tərəfindən müəyyən edilməlidir. |
| BR-011 | Ləğvetmədə yerin bərpası | Enrollment CANCELLED statusuna keçirildikdə ACTIVE enrollment sayı azalır və həmin capacity başqa Student üçün yenidən əlçatan olur. |

Cədvəl 37. Qeydiyyatın ləğvi

### Attendance and Assesment

| ID | Qaydanın adı | Business Rule |
| --- | --- | --- |
| BR-012 | Attendance və assessment enrollment bağlılığı | Attendance və assessment result yalnız mövcud enrollment üzrə daxil edilə bilər. |
| BR-013 | Attendance tarix şərti | Attendance gələcək tarix üçün daxil edilə bilməz. |
| BR-014 | Təkrar attendance qeydinin qadağası | Eyni enrollment və eyni session_date üçün birdən çox attendance record yaradıla bilməz. |
| BR-015 | Attendance faizinin hesablanması | Attendance percentage hesablanarkən PRESENT və EXCUSED statusları iştirak kimi nəzərə alınır. |
| BR-016 | Assessment nəticəsinin avtomatik status təyini | Assessment score daxil edildikdə sistem score-u course pass_score dəyəri ilə müqayisə etməli və result_status-u avtomatik PASSED və ya FAILED təyin etməlidir. |
| BR-017 | Keçid balı tələbi | Assessment score course pass_score dəyərinə bərabər və ya yüksəkdirsə PASSED, aşağıdırsa FAILED hesab edilir. |

Cədvəl 38. Davamiyyət və qiymətləndirmə

### Certification

| ID | Qaydanın adı | Business Rule |
| --- | --- | --- |
| BR-018 | Eligibility üçün enrollment completion şərti | Certificate eligibility yalnız Enrollment statusu COMPLETED olduqda qiymətləndirilir. |
| BR-019 | Hesablama üçün məlumat tamlığı | Certificate status ELIGIBLE olaraq müəyyən edilməzdən əvvəl tələb olunan attendance məlumatları və assessment result mövcud olmalıdır. |
| BR-020 | Sertifikat üçün davamiyyət həddi | Attendance percentage Course üçün müəyyən edilmiş min_attendance_percentdəyərindən aşağıdırsa certificate status ELIGIBLE ola bilməz. |
| BR-021 | Sertifikat üçün keçid balı | Assessment result_status = FAILED olduqda certificate status ELIGIBLE ola bilməz. |
| BR-022 | Sertifikat eligibility şərti | Certificate yalnız attendance threshold ödənildikdə və assessment result PASSED olduqda ELIGIBLE statusuna keçə bilər. |
| BR-023 | Sertifikatın unikal kodu | Hər Certificate üçün sistem üzrə unikal verification_code yaradılmalıdır. |
| BR-024 | Sertifikatın ləğvi | ISSUED Certificate yalnız Administrator tərəfindən REVOKED statusuna keçirilə bilər. |
| BR-025 | Sertifikat məlumatının yenidən qiymətləndirilməsi | ISSUED Certificate-a bağlı attendance və ya assessment məlumatı dəyişərsə sertifikat uyğunluğu yenidən qiymətləndirilməlidir. Şərtlər artıq ödənmirsə Certificate REVOKED statusuna keçirilə bilər. |

Cədvəl 39. Sertifikatlaşdırma

### Access Rights and Data Boundaries

| ID | Qaydanın adı | Business Rule |
| --- | --- | --- |
| BR-026 | Teacher məlumat sərhədi | Teacher yalnız özünə təyin edilmiş Course Instance üzrə attendance və assessment result daxil edə bilər. |
| BR-027 | Student məlumat sərhədi | Student yalnız öz enrollment, attendance, assessment result və certificate məlumatlarına çıxış əldə edə bilər. OPEN Course catalog ümumi resurs kimi istisnadır. |
| BR-028 | Administratorun öz hesabı üzrə məhdudiyyəti | Administrator öz hesabını deaktiv edə və öz rolunu dəyişə bilməz. |
| BR-029 | DISABLED istifadəçi məhdudiyyəti | DISABLED Student üçün yeni enrollment və DISABLED Teacher üçün yeni Course Instance assignment yaradıla bilməz. Mövcud tarixi məlumatlar saxlanılır. |

Cədvəl 40. Giriş hüquqları və məlumat sərhədləri

## 12.2 Validation Catalog

### Course Validations

| ID | Obyekt / Sahə | Validation qaydası | Səhv halında nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-001 | course.id | UUID formatında olmalı və Course üçün unikal identifikator kimi saxlanmalıdır. | Etibarsız UUID və ya identifikator konflikti olduqda əməliyyat database validation xətası ilə rədd edilir. |
| VAL-002 | course.title | Mətn dəyəri olmalı və VARCHAR(200) limitini aşmamalıdır. | Uyğun olmayan dəyər olduqda Course yaradılmır və ya yenilənmir; 400/Database Error qaytarıla bilər. |
| VAL-003 | course.prerequisite_course_id | NULL ola bilər; dəyər verildikdə mövcud COURSE.id dəyərinə FK kimi istinad etməlidir. | Mövcud olmayan Course ID-si üzrə FK/database xətası yaranır və əməliyyat rədd edilir. |
| VAL-004 | course.pass_score | DECIMAL(5,2) formatında saxlanmalı və assessment result-un PASSED/FAILED hesablanmasında istifadə edilməlidir. | Uyğun olmayan numeric format database/validation xətası yaradır; pass score tapılmadıqda business rule trigger P0001 qaytara bilər. |
| VAL-005 | course.min_attendance_percent | DECIMAL(5,2) formatında saxlanmalı və certificate eligibility hesablamasında attendance_percent ilə müqayisə edilməlidir. | Uyğun olmayan numeric dəyər saxlanılmır; eligibility hesablaması etibarlı hədd olmadan düzgün tamamlanmır. |
| VAL-006 | course.status | Yalnız DRAFT / OPEN / CLOSED / COMPLETED / CANCELLED / ARCHIVED dəyərlərindən biri olmalıdır. | Enum-dan kənar status database validation xətası ilə rədd edilir. |
| VAL-007 | Enrollment üçün Course statusu | Yeni enrollment yalnız əlaqəli Course statusu OPEN olduqda yaradılmalıdır. | Enrollment yaradılmır; business rule/database error qaytarılır. |
| VAL-008 | Course soft delete | Course fiziki silinmək əvəzinə PATCH vasitəsilə ARCHIVED statusuna keçirilməlidir. | ARCHIVED Course yeni enrollment üçün istifadə edilmir. |

Cədvəl 41. Course Validations

### Session Validations

| ID | Obyekt / Sahə | Validation qaydası | Səhv halında nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-009 | course_instance.id | UUID formatında və unikal olmalıdır. | Etibarsız identifikator database validation xətası ilə rədd edilir. |
| VAL-010 | course_instance.course_id | Mövcud COURSE.id dəyərinə FK ilə istinad etməlidir. | Mövcud olmayan Course-a bağlı Course Instance yaradıla bilməz. |
| VAL-011 | course_instance.teacher_id | Mövcud TEACHER.id dəyərinə FK ilə istinad etməlidir. | Mövcud olmayan Teacher identifikatoru ilə təyinat rədd edilir. |
| VAL-12 | course_instance.start_date / end_date | DATE formatında saxlanmalıdır və sessiyanın tarix intervalını ifadə etməlidir. | Etibarsız tarix formatı 400/Database Error ilə rədd edilir. |
| VAL-013 | course_instance.capacity | INTEGER tipində olmalı və ACTIVE enrollment-lərin maksimum sayını müəyyən etməlidir. | Uyğun olmayan tip saxlanılmır; capacity həddi keçildikdə enrollment rədd edilir. |
| VAL-014 | course_instance.status | Yalnız SCHEDULED, ONGOING, COMPLETED və CANCELLED dəyərlərindən biri olmalıdır. | Enum-dan kənar status database validation xətası ilə rədd edilir. |

Cədvəl 42. Session Validations

### User Validations

| ID | Obyekt / Sahə | Validation qaydası | Səhv halında nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-015 | user.id | UUID formatında və unikal olmalıdır. | Etibarsız identifikator qəbul edilmir. |
| VAL-016 | user.email | VARCHAR(150) formatında saxlanmalı və sistem üzrə UNIQUE olmalıdır. | Duplicate email UNIQUE constraint xətası yaradır; user əməliyyatı rədd edilir. |
| VAL-017 | user.role | Yalnız STUDENT, TEACHER və ADMIN dəyərlərindən biri olmalıdır. | Uyğun olmayan rol saxlanılmır və rol əsaslı icazə verilmir. |
| VAL-018 | user.status | Yalnız ACTIVE və DISABLED dəyərlərindən biri olmalıdır. | Enum-dan kənar status database validation xətası ilə rədd edilir. |
| VAL-019 | Authorization header | Qorunan endpoint-lərdə Authorization: Bearer <access_token> təqdim edilməlidir. | Token yoxdursa, etibarsızdırsa və ya vaxtı bitibsə 401 Unauthorized qaytarılır. |
| VAL-020 | apikey header | Supabase REST API sorğularında project API key təqdim edilməlidir. | Tələb olunan API key olmadıqda sorğu autentifikasiya/authorization səviyyəsində rədd edilir. |
| VAL-021 | Role / ownership access | RLS policy token-dəki user kontekstinə əsasən yalnız icazə verilmiş row və əməliyyatlara çıxış verməlidir. | İcazəsiz əməliyyat 403 Forbidden / PostgreSQL 42501 ilə rədd edilir. |

Cədvəl 43. User Validations

### Enrollment Validations

| ID | Obyekt / Sahə | Validation qaydası | Səhv halında nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-022 | enrollment.student_id | Mövcud STUDENT.id dəyərinə FK ilə istinad etməlidir. | Mövcud olmayan Student üçün enrollment yaradılmır. |
| VAL-023 | enrollment.course_instance_id | Mövcud COURSE_INSTANCE.id dəyərinə FK ilə istinad etməlidir. | Mövcud olmayan Course Instance üçün enrollment yaradılmır. |
| VAL-024 | enrollment.status | Yalnız ACTIVE, CANCELLED və COMPLETED dəyərlərindən biri olmalıdır. Yeni qeydiyyat uğurlu olduqda status ACTIVE yaradılır. | Uyğun olmayan status saxlanılmır. |
| VAL-025 | Capacity | Əlaqəli Course Instance üzrə ACTIVE enrollment sayı capacity dəyərini keçməməlidir. | Yer olmadıqda enrollment yaradılmır; conflict/business rule xətası qaytarılır. |
| VAL-026 | Duplicate ACTIVE enrollment | Eyni student_id + course_instance_id üçün yalnız bir ACTIVE enrollment olmalıdır. | UNIQUE constraint pozuntusunda 409 Conflict və code 23505 qaytarılır. |
| VAL-027 | Prerequisite | Course prerequisite müəyyən edilibsə Student həmin prerequisite Course üzrə PASSED assessment result-a malik olmalıdır. | Şərt ödənmirsə enrollment yaradılmır. |
| VAL-028 | Cancellation | Enrollment ləğvi PATCH ilə statusun CANCELLED dəyərinə keçirilməsi yolu ilə aparılmalıdır; cancelled_at ləğv tarixini saxlayır. | Qaydaya uyğun olmayan cancellation business rule/authorization səviyyəsində rədd edilir. |
| VAL-029 | Student ownership | STUDENT enrollment resursunda yalnız öz məlumatları ilə işləməlidir. | Başqa Student-in resursuna çıxış RLS tərəfindən 403 / 42501 ilə rədd edilir. |

Cədvəl 44. Enrollment Validations

### Attendance Validations

| ID | Obyekt / Sahə | Validation qaydası | Səhv halında nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-030 | attendance.enrollment_id | Mövcud ENROLLMENT.id dəyərinə FK ilə istinad etməlidir. | Mövcud olmayan enrollment üçün attendance yaradılmır. |
| VAL-031 | attendance.session_date | DATE formatında olmalı və attendance qeydinin hansı sessiya günü üçün olduğunu göstərməlidir. | Etibarsız tarix formatı 400/Database Error ilə rədd edilir. |
| VAL-032 | attendance.status | Yalnız PRESENT, ABSENT və EXCUSED dəyərlərindən biri olmalıdır. | Enum-dan kənar status saxlanılmır. |
| VAL-033 | enrollment_id + session_date | Hər enrollment üçün hər session_date üzrə yalnız bir attendance record olmalıdır. | Duplicate attendance record yaradılmır; constraint/database xətası ilə rədd edilir. |
| VAL-034 | recorded_by / Teacher scope | Attendance yalnız əlaqəli Course Instance-a təyin olunmuş Teacher tərəfindən daxil edilməlidir. | İcazəsiz Teacher sorğusu RLS/authorization qaydası ilə 403 / 42501 qaytara bilər. |
| VAL-035 | Attendance percentage | Faiz hesablanarkən PRESENT və EXCUSED statusları iştirak kimi nəzərə alınır. | Uyğun olmayan statuslar iştirak sayına daxil edilmir; məlumat olmadıqda hesablama NULL nəticə verə bilər. |

Cədvəl 45. Attendance Validations

### Assessment Validations

| ID | Obyekt / Sahə | Validation qaydası | Səhv halında nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-036 | assessment_result.enrollment_id | Mövcud ENROLLMENT.id dəyərinə istinad etməli və UNIQUE olmalıdır; hər enrollment üçün bir Assessment Result nəzərdə tutulur. | İkinci result UNIQUE constraint/database xətası ilə rədd edilir. |
| VAL-037 | assessment_result.score | DECIMAL(5,2) numeric formatında saxlanmalıdır. | Etibarsız numeric format 400/Database Error ilə rədd edilir. |
| VAL-038 | assessment_result.result_status | Yalnız PASSED və FAILED ola bilər və score ilə Course pass_score müqayisəsi əsasında sistem tərəfindən avtomatik müəyyən edilməlidir. | Manual və ya qaydaya uyğun olmayan status qəbul edilmir / trigger tərəfindən düzəldilir və ya rədd edilir. |
| VAL-039 | Pass score müqayisəsi | score >= pass_score olduqda PASSED, score < pass_score olduqda FAILED hesab edilməlidir. | Qaydanın hesablanması üçün əlaqəli Course/pass_score tapılmadıqda P0001 business rule error yarana bilər. |
| VAL-040 | recorded_by / Teacher scope | Assessment Result yalnız əlaqəli Course Instance-a təyin olunmuş Teacher tərəfindən daxil edilməlidir. | İcazəsiz əməliyyat 403 / 42501 ilə rədd edilir. |

Cədvəl 46. Assessment Validations

### Certificate Validations

| ID | Obyekt / Sahə | Validation qaydası | Səhv halında nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-041 | certificate.enrollment_id | Mövcud ENROLLMENT.id dəyərinə FK ilə istinad etməli və UNIQUE olmalıdır; bir enrollment üçün maksimum bir Certificate nəzərdə tutulur. | İkinci Certificate UNIQUE constraint/database xətası ilə rədd edilir. |
| VAL-042 | Certificate eligibility | Enrollment COMPLETED, Assessment Result PASSED və attendance_percent >= course.min_attendance_percent olduqda eligibility şərti ödənir. | Şərtlərdən biri ödənmirsə Certificate eligible hesab edilmir. |
| VAL-043 | certificate.verification_code | VARCHAR(20) formatında və sistem üzrə UNIQUE olmalıdır. | Kod toqquşması UNIQUE constraint xətası yaradır və eyni kodla ikinci Certificate saxlanılmır. |
| VAL-044 | certificate.status | Yalnız ELIGIBLE, ISSUED və REVOKED dəyərlərindən biri olmalıdır. | Enum-dan kənar status saxlanılmır. |
| VAL-045 | Public certificate verification | Public endpoint yalnız anon RLS policy-nin icazə verdiyi ISSUED Certificate məlumatını qaytarmalıdır; JWT tələb olunmur. | ISSUED olmayan və ya icazə verilməyən məlumat public sorğuda qaytarılmır. |
| VAL-046 | certificate.pdf_url | VARCHAR(500) sahəsidir və NULL ola bilər. | Limitə uyğun olmayan dəyər database validation xətası yarada bilər. |

Cədvəl 47. Certificate Validations

## 12.3 Edge Case Catalog

| EC ID | Ssenari | Gözlənilən davranış |
| --- | --- | --- |
| EC-01 | İki Student eyni anda Course Instance-ın son boş yerinə enrollment sorğusu göndərir. | Capacity qaydası tranzaksiya/database səviyyəsində tətbiq edilməli; yalnız capacity daxilində olan sorğu qəbul edilməli, digər sorğu conflict/business rule xətası ilə rədd edilməlidir. |
| EC-02 | Student eyni Course Instance üçün ikinci ACTIVE enrollment yaratmağa çalışır. | Yeni enrollment yaradılmır; 409 Conflict qaytarılır. |
| EC-03 | Student Course kataloqunu açdıqdan sonra Course statusu OPEN-dan CLOSED və ya ARCHIVED-a dəyişir və Student enrollment göndərir. | Enrollment emalı zamanı cari Course statusu yenidən yoxlanılır; OPEN deyilsə yeni enrollment yaradılmır. |
| EC-04 | Course prerequisite müəyyən edilib, lakin Student həmin prerequisite Course üzrə PASSED nəticəyə malik deyil. | Prerequisite yoxlanışı false qaytarır və enrollment yaradılmır. |
| EC-05 | Attendance üçün enrollment_id mövcud deyil və ya başqa resursa istinad edir. | FK/business rule yoxlaması əməliyyatı rədd edir; attendance record yaradılmır. |
| EC-06 | Teacher özünə təyin olunmayan Course Instance-a aid enrollment üçün attendance daxil edir. | RLS/authorization sorğunu rədd edir; 403 Forbidden qaytarılır. |
| EC-07 | Eyni enrollment və eyni session_date üçün ikinci attendance record göndərilir. | Bir session_date üçün bir record prinsipi qorunur; duplicate record saxlanılmır və database/constraint xətası qaytarılır. |
| EC-08 | Enrollment üçün heç bir attendance record yoxdur və attendance percentage hesablanır. | SQL-də NULLIF(COUNT(*), 0) sıfıra bölünmənin qarşısını alır; attendance_percent NULL qalır və certificate eligibility true olmur. |
| EC-09 | Assessment score Course pass_score dəyərinə tam bərabərdir. | result_status PASSED kimi avtomatik müəyyən edilir. |
| EC-10 | Assessment Result yaradılır, lakin request-də Prefer: return=representation istifadə edilmir. | POST uğurlu 201 nəticələnə bilər, response body boş qala bilər; yaradılmış nəticə database-dən ayrıca yoxlana bilər. |
| EC-11 | Assessment Result yaradılarkən əlaqəli Course və ya pass_score tapılmır. | Business rule trigger əməliyyatı dayandırır |
| EC-12 | Enrollment COMPLETED-dir və Assessment Result PASSED-dir, lakin attendance_percent minimum həddən aşağıdır. | certificate_eligible false olur; Certificate ELIGIBLE/ISSUED şərti ödənmir. |
| EC-13 | Enrollment COMPLETED-dir və attendance həddi ödənir, lakin Assessment Result FAILED-dir. | certificate_eligible false olur; Certificate verilməməlidir. |
| EC-14 | Certificate verification endpoint-i mövcud, lakin ISSUED olmayan Certificate-a aid code ilə çağırılır. | Public anon RLS yalnız ISSUED statuslu Certificate-ları göstərdiyi üçün həmin Certificate məlumatı qaytarılmır. |
| EC-15 | Public istifadəçi mövcud olmayan verification_code ilə Certificate axtarır. | Filter-ə uyğun resource olmadığı üçün boş nəticə qaytarılır; qorunan məlumat açıqlanmır. |
| EC-16 | Yeni Certificate üçün verification_code artıq mövcud olan code ilə eynidir. | UNIQUE constraint ikinci dəyərin saxlanılmasına imkan vermir; əməliyyat conflict/database xətası ilə nəticələnir. |
| EC-17 | STUDENT başqa Student-in enrollment və ya certificate məlumatına birbaşa ID/filter vasitəsilə çıxmağa çalışır. | Ownership əsaslı RLS access-i məhdudlaşdırır; icazəsiz row qaytarılmır və ya əməliyyat 403 ilə rədd edilir. |
| EC-18 | JWT yoxdur, etibarsızdır və ya vaxtı bitib, lakin qorunan endpoint çağırılır. | Sorğu 401 Unauthorized ilə rədd edilir; public certificate verification bunun istisnasıdır. |
| EC-19 | ADMIN-only olan /vw_course_report resursuna Student və ya Teacher müraciət edir. | Authorization/RLS girişə icazə vermir; report məlumatları yalnız ADMIN üçün əlçatan qalır. |
| EC-20 | Course statusu ARCHIVED edilib və Student həmin Course üçün enrollment yaratmağa çalışır. | Soft delete qorunur, Course fiziki olaraq qalır, lakin yeni enrollment yaradılmır. |

Cədvəl 48. Edge Case Catalog

# 13. API Spesifikasiyası

SmartEdu sisteminin REST API spesifikasiyası ayrıca hazırlanmış “SmartEdu API Documentation” sənədində təqdim edilmişdir. API üzrə endpoint-lər, HTTP metodları, request/response strukturları, autentifikasiya və authorization mexanizmləri, status code-lar və error response-lar həmin sənəddə ətraflı təsvir olunur. Bu BRD-də API funksional tələblərin texniki realizasiyasını təmin edən interfeys kimi nəzərə alınır.

Qeyd: API spesifikasiyası ayrıca sənəd kimi əlavə olunub — “SmartEdu API”. Bu bölmə həmin sənədə istinad edir.

# 14. Risk Register

| ID | Risk | Təsir | Ehtimal | Azaltma tədbiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Mövcud Excel fayllarındakı məlumatların natamam və ya uyğunsuz olması data migration zamanı problemlərə səbəb ola bilər. | Yüksək | Orta | Migration-dan əvvəl data audit, validation və data cleaning aparılmalıdır. |
| R-02 | Eyni Course Instance üzrə paralel enrollment sorğuları capacity limitinin aşılmasına səbəb ola bilər. | Yüksək | Orta | Capacity yoxlaması və enrollment yaradılması atomik tranzaksiya daxilində icra edilməli və concurrency nəzarəti təmin edilməlidir. |
| R-03 | Prerequisite məlumatlarının düzgün konfiqurasiya edilməməsi tələbənin uyğun olmayan kursa qeydiyyatdan keçməsinə səbəb ola bilər. | Orta | Orta | Prerequisite məlumatları administrator tərəfindən idarə edilməli və enrollment zamanı sistem tərəfindən avtomatik validasiya edilməlidir. |
| R-04 | RLS və rol əsaslı access-control qaydalarının yanlış konfiqurasiyası icazəsiz məlumatlara giriş riskini yarada bilər. | Yüksək | Orta | STUDENT, TEACHER və ADMIN rolları üzrə authorization və RLS testləri aparılmalı, kritik access qaydaları UAT-dan əvvəl təsdiqlənməlidir. |
| R-05 | Attendance və assessment məlumatlarının yanlış və ya uyğunsuz daxil edilməsi certificate eligibility nəticəsinə təsir göstərə bilər. | Yüksək | Orta | Validation və business rule yoxlamaları tətbiq edilməli, kritik dəyişikliklər audit log-da saxlanılmalıdır. |
| R-06 | Yüksək istifadəçi yükü zamanı sistem performansının gözlənilən səviyyədən aşağı olması istifadəçi təcrübəsinə və əməliyyatların icra müddətinə təsir göstərə bilər. | Orta | Aşağı | Performance/load testing növbəti mərhələdə ayrıca planlaşdırılmalı və production-a keçiddən əvvəl zəruri performans meyarları müəyyən edilməlidir. |

Cədvəl 49. . Risk Register

# 15. Requirements Traceability Matrix

Requirements Traceability Matrix (RTM) layihə üzrə tələblərin biznes ehtiyaclarından başlayaraq implementasiya və test mərhələsinə qədər izlənilməsini təmin edir. Traceability vasitəsilə hər bir requirement-in hansı Business Need və Business Rule-dan yarandığı, hansı Functional Requirement və User Story/Acceptance Criteria ilə əlaqəli olduğu, texniki realizasiyasının və test coverage-ının necə təmin edildiyi müəyyən edilir.

İzlənilirlik zənciri:

Business Need (BN) → Business Rule (BR) → Functional Requirement (FR) → User Story  → Test Case (TC)

## 15.1 Əhatə yoxlaması (Coverage Check)

| Göstərici | Dəyər |
| --- | --- |
| Ümumi funksional tələblər | 68 |
| Tam TC əhatəsi | 31 / 68 — 45.6% |
| Qismən TC əhatəsi | 12 / 68 — 17.6% |
| TC hazırlanması planlaşdırılıb | 25 / 68 — 36.8% |
| Sənədin statusu | in progress |
| Tarix | 13.08.2026 |

Cədvəl 50. RTM əhatə yoxlaması

## 15.2 Traceability Matrix

| Business need ID | Business rule ID | FR ID | Funksional Tələbin Təsviri | Prioritet | Dizayn Elementi | Test Case ID | Cari Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BN-06 | — | FR-ADM-01 | Sistem administratorun ADMIN rolu ilə autentifikasiyasını təmin etməlidir. | Yüksək | Login Screen / Authentication Service | TC-33 | Əhatə olunub |
| BN-06 | BR-028, BR-029 | FR-ADM-02 | Sistem administratora istifadəçi hesabları (STUDENT, TEACHER, ADMIN) yaratmaq, redaktə etmək və deaktiv etmək imkanı verməlidir. | Yüksək | User Management Page | TC-40, TC-41 | Əhatə olunub |
| BN-06 | BR-028 | FR-ADM-03 | Sistem administratora istifadəçiyə rol təyin etmək və rolu dəyişmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Role Assignment Control | TC-40 | Əhatə olunub |
| BN-01 | BR-003, BR-029 | FR-ADM-04 | Sistem administratora müəllimin konkret course instance/session-a təyinatını yaratmaq və ləğv etmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Teacher Assignment Form | TC-13, TC-41 | Qismən əhatə olunub |
| BN-01 | BR-005 | FR-ADM-05 | Sistem administratora kurs yaratmaq, redaktə etmək, silmək və ya CANCELLED statusuna keçirmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Course Management Page | TC-12 | Qismən əhatə olunub |
| BN-01, BN-02 | BR-004, BR-005 | FR-ADM-06 | Sistem administratora course instance statusunu idarə etmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Course Status Control | TC-12, TC-36 | Əhatə olunub |
| BN-02 | BR-001 | FR-ADM-07 | Sistem administratora course instance capacity-sinin mövcud aktiv enrollment sayından aşağı dəyərə endirilməsinə imkan verməməlidir. | Orta | Capacity Input Validation | TC-13 | Əhatə olunub |
| BN-03 | BR-002, BR-003 | FR-ADM-08 | Sistem administratora course instance üçün session-lar (tarix, saat, müəllim) yaratmaq və redaktə etmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Session Management Form | TC-13 | Qismən əhatə olunub |
| BN-02 | BR-004, BR-009 | FR-ADM-09 | Sistem administratora kurs üçün prerequisite təyin etmək imkanı verməlidir. | Orta | Prerequisite Configuration Form | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-01, BN-02 | — | FR-ADM-10 | Sistem course instance və ya session ləğv edildikdə əlaqəli aktiv enrollment-ləri müəyyən etməli və administratora təsir siyahısını göstərməlidir. | Orta | Cancellation Impact Modal | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-01 | — | FR-ADM-11 | Sistem administratora bütün enrollment-ləri kurs, tələbə və status üzrə axtarmaq və filtrləmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Enrollment Management Page / Filter Panel | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-01, BN-02 | BR-006, BR-007, BR-008, BR-009, BR-029 | FR-ADM-12 | Sistem administratora tələbə adından manual enrollment yaratmaq imkanı verməlidir. | Orta | Manual Enrollment Form | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-01 | BR-010 | FR-ADM-13 | Sistem administratora son müddət keçdikdən sonra da enrollment ləğv etmək imkanı verməlidir. | Orta | Enrollment Cancellation Dialog | TC-37 | Əhatə olunub |
| BN-06 | — | FR-ADM-14 | Sistem manual enrollment və ya ləğvetmə zamanı əməliyyat tarixini və səbəbi audit field-lərdə saxlamalıdır. | Yüksək | Audit Metadata / Audit Trail | TC-37 | Qismən əhatə olunub |
| BN-03, BN-06 | BR-016, BR-017, BR-025 | FR-ADM-15 | Sistem administratora müəllim tərəfindən təsdiqlənmiş assessment nəticəsinin düzəldilməsini təsdiqləmək imkanı verməlidir. | Orta | Result Correction Approval Dialog | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-04, BN-07 | BR-018, BR-019, BR-020, BR-021, BR-022 | FR-ADM-16 | Sistem administratora bütün tələbələr üzrə sertifikata uyğunluq statusunu siyahı şəklində göstərməlidir. | Yüksək | Eligibility Management Table | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-04 | BR-018, BR-019, BR-020, BR-021, BR-022, BR-025 | FR-ADM-17 | Sistem eligibility-ni davamiyyət faizi və pass score əsasında avtomatik hesablamalıdır. | Yüksək | Eligibility Rules Engine | TC-25, TC-28, TC-39 | Əhatə olunub |
| BN-04 | BR-022, BR-023 | FR-ADM-18 | Sistem administratora ELIGIBLE statuslu tələbələr üçün toplu (bulk) e-certificate yaratmaq imkanı verməlidir. | Orta | Bulk Certificate Generation Panel | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-04 | BR-023 | FR-ADM-19 | Sistem hər sertifikat üçün unikal verification code yaratmalıdır. | Yüksək | Certificate Code Generator | TC-30 | Qismən əhatə olunub |
| BN-04 | BR-024 | FR-ADM-20 | Sistem administratora ISSUED sertifikatı səbəb göstərməklə REVOKED etmək imkanı verməlidir. | Orta | Certificate Revocation Dialog | TC-32, TC-38 | Əhatə olunub |
| BN-07 | — | FR-ADM-21 | Sistem course instance-lar üzrə hesabat verməlidir: qeydiyyat sayı, doluluq faizi, orta davamiyyət, keçid faizi. | Orta | Course Report View | TC-35 | Əhatə olunub |
| BN-07 | — | FR-ADM-22 | Sistem tələbələr üzrə hesabat verməlidir: aktiv enrollment-lər, tamamlanmış kurslar, alınmış sertifikatlar. | Orta | Student Report View | TC-35 | Əhatə olunub |
| BN-03, BN-07 | BR-019 | FR-ADM-23 | Sistem müəllim tərəfindən daxil edilməmiş davamiyyət və nəticələri (PENDING) administrator dashboard-ında göstərməlidir. | Orta | Admin Dashboard / Pending Status Indicator | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-07 | — | FR-ADM-24 | Sistem hesabatların tarix aralığı, kurs və status üzrə filtrlənməsinə və CSV/Excel formatında ixracına imkan verməlidir. | Aşağı | Report Filter & Export Panel | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-06 | — | FR-ADM-25 | Sistem bütün kritik əməliyyatlar üzrə audit log saxlamalı və administratora onu istifadəçi, obyekt və tarix üzrə axtarmaq imkanı verməlidir. | Yüksək | Audit Log Viewer / Filter Panel | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-04, BN-06 | BR-018, BR-019, BR-020, BR-021, BR-022 | FR-ADM-26 | Sistem administratora konkret tələbə üçün eligibility qaydalarını manual keçmək imkanı verməməlidir. | Yüksək | Eligibility Rules Engine / Permission Control | TC-39 | Qismən əhatə olunub |
| BN-03, BN-06 | BR-026 | FR-ADM-27 | Sistem administratora müəllim adından davamiyyət və assessment nəticəsi daxil etmək imkanı verməməli; yalnız düzəlişi təsdiqləmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Authorization Control / Result Approval Workflow | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-06 | BR-026 | FR-ADM-28 | Sistem administratora müəllim adından davamiyyət və assessment nəticəsi daxil etmək imkanı verməməlidir. | Yüksək | Authorization Control / Audit Trail | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-06 | — | FR-TCH-01 | Sistem müəllimin TEACHER rolu ilə autentifikasiyasını təmin etməlidir; uğursuz autentifikasiya zamanı 401 Unauthorized qaytarmalıdır. | Yüksək | Login Screen / Authentication Service | TC-33 | Əhatə olunub |
| BN-06 | BR-026 | FR-TCH-02 | Sistem müəllimə yalnız ona təyin edilmiş course instance/session-lara giriş imkanı verməli; digər hallarda 403 Forbidden qaytarmalıdır. | Yüksək | Role-Based Access Control (RBAC/RLS) | TC-18, TC-23 | Əhatə olunub |
| BN-03 | BR-026 | FR-TCH-03 | Sistem müəllimə ona təyin edilmiş cari və keçmiş course instance/session-ları göstərməlidir (ad, tarix, status, qeydiyyatlı tələbə sayı). | Yüksək | Teacher Course Dashboard | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-03 | BR-012, BR-026 | FR-TCH-04 | Sistem müəllimə seçilmiş session üzrə yalnız aktiv enrollment statusunda olan tələbələri göstərməlidir. | Yüksək | Student Roster Table | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-03 | BR-012, BR-013, BR-014, BR-015 | FR-TCH-05 | Sistem müəllimə hər tələbə üçün davamiyyət statusunu (PRESENT / ABSENT / LATE) daxil etmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Attendance Entry Grid | TC-14, TC-15, TC-16, TC-17 | Qismən əhatə olunub |
| BN-03, BN-06 | — | FR-TCH-06 | Sistem müəllimə müəyyən edilmiş müddət ərzində qeydi (attendence) redaktə etmək imkanı verməli; dəyişikliyi audit field-lərdə (updated_by, updated_at, əvvəlki dəyər) saxlamalıdır. | Orta | Attendance Edit Form / Audit Trail | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-03 | BR-015 | FR-TCH-07 | Sistem müəllimə keçirilməyən session-u CANCELLED kimi işarələmək imkanı verməlidir; CANCELLED session davamiyyət faizinin hesablanmasına daxil edilməməlidir. | Orta | Session Status Control | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-03 | BR-012, BR-016, BR-017, BR-026 | FR-TCH-08 | Sistem müəllimə ona təyin edilmiş course instance üzrə hər tələbə üçün assessment balı daxil etmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Assessment Entry Form | TC-19, TC-22 | Əhatə olunub |
| BN-03 | — | FR-TCH-09 | Sistem daxil edilən balı kurs üzrə müəyyən edilmiş diapazonda yoxlamalı, kənar dəyərdə 400 Bad Request qaytarmalıdır. | Yüksək | Score Input Validation | TC-21 | Qismən əhatə olunub |
| BN-03 | BR-016, BR-017 | FR-TCH-10 | Sistem balı pass score ilə müqayisə edərək PASSED/FAILED statusunu avtomatik təyin etməli və statusun manual dəyişdirilməsinə imkan verməməlidir. | Yüksək | Result Status Indicator / Calculation Rule | TC-19, TC-20 | Əhatə olunub |
| BN-03 | — | FR-TCH-11 | Sistem assessment workflow statusunu DRAFT və SUBMITTED vəziyyətlərinə ayırmalı və tələbəyə yalnız SUBMITTED nəticələri göstərməlidir. | Orta | Assessment Workflow Status Control | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-03, BN-06 | BR-016, BR-017, BR-025 | FR-TCH-12 | Sistem müəllimə təsdiqlənmiş nəticəni administrator təsdiqi olmadan dəyişmək imkanı verməməlidir. | Orta | Result Correction Workflow | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-03 | BR-019 | FR-TCH-13 | Sistem daxil edilməmiş davamiyyət və nəticə sətirlərini UI-da PENDING göstəricisi ilə göstərməlidir. | Orta | Pending Status Indicator | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-04, BN-06 | BR-024 | FR-TCH-14 | Sistem müəllimə sertifikat yaratmaq, ləğv etmək və ya eligibility statusunu dəyişmək imkanı verməməlidir. | Yüksək | Certificate Permission Control | TC-38 | Qismən əhatə olunub |
| BN-01, BN-06 | — | FR-TCH-15 | Sistem müəllimə tələbə qeydiyyatını yaratmaq, ləğv etmək və ya kurs capacity-sini dəyişmək imkanı verməməlidir. | Yüksək | Enrollment Permission Control | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-06 | BR-026 | FR-TCH-16 | Sistem müəllimə ona təyin edilməmiş tələbənin profilinə və digər kurs nəticələrinə çıxış imkanı verməməlidir. | Yüksək | Role-Based Access Control (RBAC/RLS) | TC-18, TC-23 | Əhatə olunub |
| BN-06 | — | FR-STU-01 | Sistem tələbənin STUDENT rolu ilə autentifikasiyasını təmin etməlidir; uğursuz autentifikasiya zamanı 401 Unauthorized qaytarmalıdır. | Yüksək | Login Screen / Authentication Service | TC-33 | Əhatə olunub |
| BN-06 | BR-027 | FR-STU-02 | Sistem tələbəyə yalnız öz enrollment, attendance, result və certificate məlumatlarını göstərməli; başqa tələbənin resursuna müraciət zamanı 403 Forbidden qaytarmalıdır. | Yüksək | Ownership-Based Access Control (RLS) | TC-08, TC-34 | Əhatə olunub |
| BN-05 | — | FR-STU-03 | Sistem tələbəyə şəxsi profil məlumatlarını (ad, əlaqə məlumatı) göstərməlidir. | Orta | User Profile Page | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-01 | BR-006 | FR-STU-04 | Sistem tələbəyə kurs kataloqunda yalnız status = OPEN olan course instance-ları göstərməlidir. | Yüksək | Course Catalog | TC-01 | Əhatə olunub |
| BN-01, BN-02 | BR-004, BR-009 | FR-STU-05 | Sistem tələbəyə course instance-da qalan boş yer sayını, başlama tarixini, müəllimi və prerequisite tələbini göstərməlidir. | Orta | Course Detail View | TC-02 | Əhatə olunub |
| BN-01 | — | FR-STU-06 | Sistem tələbəyə görünən course instance-ları ad və tarix üzrə axtarmaq və filtrləmək imkanı verməlidir. | Aşağı | Search Bar / Filter Panel | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-02 | BR-009 | FR-STU-07 | Sistem prerequisite şərtini ödəməyən tələbəyə course instance-ı kataloqda göstərməli, lakin qeydiyyat düyməsini deaktiv edərək səbəb izahını göstərməlidir. | Orta | Prerequisite Status Indicator / Enrollment Button | TC-02, TC-06 | Əhatə olunub |
| BN-01 | BR-006, BR-007, BR-008, BR-009 | FR-STU-08 | Sistem tələbəyə seçilmiş course instance-a self-service qaydada qeydiyyatdan keçmək imkanı verməlidir. | Yüksək | Enrollment Action Button / Confirmation Dialog | TC-03 | Əhatə olunub |
| BN-02 | BR-007 | FR-STU-09 | Sistem qeydiyyatdan əvvəl capacity-ni avtomatik yoxlamalı və yer qalmadıqda 409 Conflict qaytarmalıdır. | Yüksək | Capacity Validation Service / Notification Alert | TC-05 | Əhatə olunub |
| BN-02 | BR-009 | FR-STU-10 | Sistem qeydiyyatdan əvvəl prerequisite kurs üzrə PASSED nəticəsini avtomatik yoxlamalı və şərt ödənmədikdə qeydiyyatı rədd etməlidir. | Yüksək | Prerequisite Validation Service / Notification Alert | TC-06 | Əhatə olunub |
| BN-02 | BR-008 | FR-STU-11 | Sistem eyni tələbənin eyni course instance-a ikinci aktiv enrollment yaratmasına imkan verməməli və 409 Conflict qaytarmalıdır. | Yüksək | Duplicate Enrollment Validation | TC-04 | Əhatə olunub |
| BN-02 | BR-005, BR-006 | FR-STU-12 | Sistem course instance status OPEN olmadıqda (DRAFT, CLOSED, CANCELLED, COMPLETED) qeydiyyat cəhdini rədd etməlidir. | Yüksək | Course Status Validation | TC-07 | Əhatə olunub |
| BN-05 | — | FR-STU-13 | Sistem uğurlu qeydiyyatdan sonra enrollment statusunu dərhal tələbə profilində göstərməlidir. | Yüksək | Enrollment Status Card | TC-03 | Əhatə olunub |
| BN-01, BN-05 | — | FR-STU-14 | Sistem qeydiyyatın nəticəsi barədə tələbəyə bildiriş göndərməlidir (uğurlu qeydiyyat və ya rədd səbəbi). | Orta | Notification / Alert | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-01 | BR-010, BR-011 | FR-STU-15 | Sistem course instance-ın başlamasına müəyyən edilmiş müddətdən çox qaldıqda tələbəyə öz enrollment-ini ləğv etmək imkanı verməlidir. | Orta | Enrollment Cancellation Dialog | TC-09 | Əhatə olunub |
| BN-01, BN-02 | BR-010 | FR-STU-16 | Sistem son müddət keçdikdən sonra self-service ləğvetməni bloklamalı və tələbəni administratora yönləndirməlidir. | Orta | Cancellation Validation / Notification Alert | TC-10 | Əhatə olunub |
| BN-02 | BR-011 | FR-STU-17 | Sistem enrollment ləğv edildikdə course instance-ın boş yer sayını avtomatik yeniləməli və statusu CANCELLED kimi audit field-lərlə saxlamalıdır. | Yüksək | Capacity Update Service | TC-09, TC-11 | Əhatə olunub |
| BN-05 | BR-015, BR-027 | FR-STU-18 | Sistem tələbəyə hər course instance üzrə davamiyyət qeydlərini (session, tarix, status) və ümumi davamiyyət faizini göstərməlidir. | Yüksək | Attendance History View | TC-24 | Əhatə olunub |
| BN-05 | BR-016, BR-017, BR-027 | FR-STU-19 | Sistem tələbəyə yalnız müəllim tərəfindən təsdiqlənmiş (SUBMITTED) assessment nəticələrini göstərməli, DRAFT nəticələri göstərməməlidir. | Yüksək | Assessment Results View | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |
| BN-05 | BR-027 | FR-STU-20 | Sistem qeydiyyat, davamiyyət, nəticə, eligibility və certificate statusunu vahid dashboard-da göstərməlidir. | Yüksək | Student Dashboard | TC-08 | Qismən əhatə olunub |
| BN-04, BN-05 | BR-018, BR-019, BR-020, BR-021, BR-022, BR-027 | FR-STU-21 | Sistem tələbəyə sertifikata uyğun olmama səbəbini (davamiyyət və ya keçid balı) göstərməlidir. | Yüksək | Eligibility Status Card | TC-25, TC-26, TC-27, TC-28 | Əhatə olunub |
| BN-04, BN-05 | BR-018, BR-019, BR-020, BR-021, BR-022, BR-023, BR-027 | FR-STU-22 | Sistem davamiyyət və keçid balı şərtləri təmin edildikdə e-certificate yaratmalı və tələbəyə yükləmə imkanı verməlidir. | Yüksək | Certificate Download Component | TC-25, TC-29 | Qismən əhatə olunub |
| BN-04 | BR-023 | FR-STU-23 | Sistem hər sertifikat üçün unikal verification code yaratmalı və onu sertifikat üzərində göstərməlidir. | Yüksək | Certificate Verification Code / Verification View | TC-30, TC-31, TC-32 | Qismən əhatə olunub |
| BN-04, BN-05 | — | FR-STU-24 | Sistem sertifikat hazır olduqda tələbəyə bildiriş göndərməlidir. | Aşağı | Notification / Alert | — | Planlaşdırılıb: TC hazırlanacaq |

Cədvəl 51. Requirements Traceability Matrix (BN → BR → FR → US  → TC)

# 16. Test Case və UAT

## 16.1 Test Case Kataloqu

Kataloqda 41 test case var. Test növləri: Positive, Negative.

| TC ID | Prioritet | Test başlığı | İzlənilirlik | Ön şərt / data | Addımlar | Gözlənilən nəticə |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Yüksək | OPEN Course siyahısının alınması | FR-STU-04 · US-04 · AC-04, AC-07 | OPEN, DRAFT və CLOSED Course-lar mövcuddur. | 1) JWT/apikey ilə GET /courses?status=eq.OPEN göndər. | HTTP 200; yalnız status=OPEN Course-lar qaytarılır. |
| TC-02 | Orta | Course detalı və prerequisite məlumatının alınması | FR-STU-05, FR-STU-07 · US-04 | Prerequisite təyin edilmiş OPEN Course mövcuddur. | GET /courses?id=eq.{courseId} göndər. | HTTP 200; Course record-da prerequisite_course_id, pass_score, min_attendance_percent və status qaytarılır. |
| TC-03 | Yüksək | Uğurlu self-service enrollment | FR-STU-08, FR-STU-13 · US-05 · AC-08, AC-11 · BR-006/007/008/009 | Course OPEN; yer var; prerequisite ödənilib; duplicate ACTIVE yoxdur. | POST /enrollments {student_id, course_instance_id}. | 201 Created; status=ACTIVE, enrollment_date doludur, cancelled_at=null. |
| TC-04 | Yüksək | Duplicate ACTIVE enrollment bloklanması | FR-STU-11 · US-05 · AC-09 · BR-008 | Eyni student_id + course_instance_id üçün ACTIVE enrollment var. | POST /enrollments eyni data ilə təkrar göndər. | 409 Conflict; uq_active_enrollment pozuntusu; yeni record yaranmır. |
| TC-05 | Yüksək | Capacity dolu Course Instance-a enrollment | FR-STU-09 · BR-007 | capacity = ACTIVE enrollment sayı. | Yeni Student üçün POST /enrollments göndər. | Enrollment yaradılmır; conflict/business-rule error qaytarılır və ACTIVE sayı capacity-ni keçmir. |
| TC-06 | Yüksək | Prerequisite ödənilmədikdə enrollment | FR-STU-07, FR-STU-10 · US-05 · AC-06, AC-10 · BR-009 | Course prerequisite_course_id doludur; Student həmin Course üzrə PASSED deyil. | prerequisite_met yoxla; sonra POST /enrollments göndər. | prerequisite_met=false; enrollment yaradılmır. |
| TC-07 | Yüksək | OPEN olmayan Course üçün enrollment | FR-STU-12 · US-05 · BR-006 | Course CLOSED və ya ARCHIVED-dir. | POST /enrollments göndər. | Request zamanı status yenidən yoxlanır; enrollment yaradılmır. |
| TC-08 | Yüksək | Student-in öz enrollment-lərini görməsi | FR-STU-02, FR-STU-20 · US-14, US-15 · AC-27 | Student autentifikasiya olunub və öz enrollment-ləri var. | GET /enrollments?student_id=eq.{studentId}. | HTTP 200; yalnız həmin Student-ə aid enrollment-lər qaytarılır. |
| TC-09 | Orta | Cutoff-dan əvvəl self-service cancellation | FR-STU-15, FR-STU-17 · US-07 · AC-12, AC-13 · BR-010/011 | ACTIVE enrollment; cutoff-dan əvvəl. | PATCH /enrollments?id=eq.{enrollmentId} ilə status=CANCELLED göndər. | Status CANCELLED olur, cancelled_at doldurulur; ACTIVE count azalır. |
| TC-10 | Orta | Cutoff keçdikdən sonra self-service cancellation | FR-STU-16 · US-07 · AC-14 · BR-010 | ACTIVE enrollment; cutoff keçib. Cutoff dəyəri Business Owner tərəfindən təsdiqlənməlidir. | Student PATCH ilə CANCELLED etməyə çalışır. | Əməliyyat rədd edilir; status ACTIVE qalır. |
| TC-11 | Orta | Cancellation sonrası boş yerin bərpası | FR-STU-17 · AC-13 · BR-011 | Course Instance-da ACTIVE enrollment-lər var; biri CANCELLED edilir. | Cancellation-dan əvvəl və sonra ACTIVE count/available_seats hesabla. | ACTIVE count 1 azalır; available_seats 1 artır. |
| TC-12 | Yüksək | Course-un soft delete edilməsi | FR-ADM-05, FR-ADM-06 · US-03 · AC-03 · BR-005 | ADMIN və mövcud Course. | PATCH /courses?id=eq.{courseId} ilə status=ARCHIVED göndər. | Course fiziki silinmir; status ARCHIVED olur; yeni enrollment bloklanır. |
| TC-13 | Orta | Course Instance capacity/tarix/Teacher əsas validasiyaları | FR-ADM-04, FR-ADM-07, FR-ADM-08 · BR-001/002/003 | Mövcud ACTIVE enrollment sayı, tarixlər və Teacher profili məlumdur. | DB/UAT səviyyəsində: capacity-ni ACTIVE sayından aşağı et; end_date<start_date ver; DISABLED/non-TEACHER təyin et. | Hər üç dəyişiklik rədd edilir. Cari API sənədində bu əməliyyatlar üçün endpoint yoxdur. |
| TC-14 | Yüksək | Attendance record yaradılması | FR-TCH-05 · US-09 · AC-17 · BR-012 | Teacher əlaqəli Course Instance-a təyin edilib; enrollment mövcuddur. | POST /attendance {enrollment_id, session_date, status:PRESENT}. | 201 Created; recorded_by və recorded_at sistemdə saxlanılır. |
| TC-15 | Orta | Etibarsız attendance statusu | FR-TCH-05 · VAL-032 | Enrollment mövcuddur. | POST /attendance status=LATE və ya digər enum-dan kənar dəyərlə göndər. | API/Data Model üzrə yalnız PRESENT, ABSENT, EXCUSED qəbul edilir; record saxlanılmır. |
| TC-16 | Orta | Gələcək tarix üçün attendance | FR-TCH-05 · US-09 · AC-18 · BR-013 | session_date cari tarixdən sonradır. | POST /attendance göndər. | Attendance yaradılmır. Exact API error nümunəsi sənəddə verilməyib. |
| TC-17 | Orta | Duplicate attendance | FR-TCH-05 · US-09 · AC-19 · BR-014 | Eyni enrollment_id + session_date üçün record var. | Eyni data ilə POST /attendance təkrar göndər. | İkinci record yaradılmır; conflict/constraint pozuntusu qaytarılmalıdır. |
| TC-18 | Yüksək | Təyin edilməmiş Teacher-in attendance cəhdi | FR-TCH-02, FR-TCH-16 · US-12 · AC-21, AC-38 · BR-026 | T2 login olub; hədəf Course Instance T1-ə təyin edilib. | T2 POST /attendance göndərir. | 403 Forbidden; record yaranmır. |
| TC-19 | Yüksək | Assessment score 87.50 -> PASSED | FR-TCH-08, FR-TCH-10 · US-10 · AC-22, AC-24 · BR-016/017 | pass_score=70; Teacher təyin edilib. | POST /assessment_results {enrollment_id, score:87.50, recorded_by}. | 201; DB-də score=87.50 və result_status=PASSED. API cari modeldə DRAFT/SUBMITTED workflow göstərmir. |
| TC-20 | Orta | Assessment score pass_score-dan aşağı -> FAILED | FR-TCH-10 · BR-016/017 | pass_score=70. | POST /assessment_results score=69.99. | result_status=FAILED avtomatik saxlanılır. |
| TC-21 | Orta | Assessment score format/range validasiyası | FR-TCH-09 · US-10 · AC-23 | Teacher təyin edilib. | Nonnumeric və mənfi score ilə request göndər. | Əməliyyat rədd edilir. Maksimum score qaydası BRD-də ayrıca təsdiq tələb edir. |
| TC-22 | Orta | Eyni enrollment üçün ikinci Assessment Result | Data model UNIQUE enrollment_id · FR-TCH-08 | Bir enrollment üçün Assessment Result artıq var. | İkinci POST /assessment_results göndər. | UNIQUE constraint səbəbilə ikinci result yaradılmır. |
| TC-23 | Yüksək | Təyin edilməmiş Teacher-in assessment cəhdi | FR-TCH-02, FR-TCH-16 · BR-026 | T2 login olub, enrollment T1-in Course Instance-na aiddir. | T2 POST /assessment_results göndərir. | 403; result yaranmır. |
| TC-24 | Orta | Attendance faizinin PRESENT + EXCUSED ilə hesablanması | FR-STU-18 · AC-20 · BR-015 | Attendance: PRESENT, EXCUSED, ABSENT qeydləri var. | SQL 12.4 icra et. | PRESENT və EXCUSED numerator-a daxil edilir; faiz 2 decimal ilə hesablanır. |
| TC-25 | Yüksək | Certificate eligibility - bütün şərtlər ödənir | FR-ADM-17, FR-STU-21, FR-STU-22 · US-16 · AC-31 · BR-018/020/021/022 | Enrollment COMPLETED; attendance >= minimum; Assessment PASSED. | SQL 12.5 icra et. | passed=true, attendance_ok=true, certificate_eligible=true. |
| TC-26 | Yüksək | Attendance threshold aşağıdır | FR-STU-21 · AC-29 · BR-020 | Enrollment COMPLETED; assessment PASSED; attendance < minimum. | SQL 12.5 icra et. | attendance_ok=false; certificate_eligible=false. |
| TC-27 | Yüksək | Assessment FAILED olduqda eligibility | FR-STU-21 · AC-30 · BR-021 | Enrollment COMPLETED; attendance kifayətdir; result_status=FAILED. | SQL 12.5 icra et. | passed=false; certificate_eligible=false. |
| TC-28 | Yüksək | Eligibility üçün data natamamdır | FR-ADM-17, FR-STU-21 · BR-019 | Enrollment COMPLETED, lakin attendance və ya assessment record yoxdur. | Eligibility hesablamasını başladır. | Certificate ELIGIBLE/ISSUED olmur. PENDING ayrıca result_status kimi istifadə edilmir. |
| TC-29 | Yüksək | Student-in öz Certificate məlumatını alması | FR-STU-22 · US-17 · AC-32, AC-50 | Student üçün Certificate mövcuddur. | GET /certificates?enrollment_id=eq.{enrollmentId}. | RLS ownership daxilində status, verification_code, issue_date və pdf_url qaytarılır. |
| TC-30 | Yüksək | Public verification code ilə ISSUED Certificate | FR-STU-23 · US-20, US-22 · AC-34, AC-54 · BR-023 | ISSUED Certificate verification_code=SE-2026-BC67F118. | JWT olmadan GET /certificates?verification_code=eq.SE-2026-BC67F118. | HTTP 200; yalnız ISSUED Certificate məlumatı qaytarılır. |
| TC-31 | Orta | Yanlış verification code | FR-STU-23 · BR-023 | Kod mövcud deyil. | Public GET verification_code=eq.{invalid}. | HTTP 200 boş massiv/no data; məlumat sızmır. |
| TC-32 | Yüksək | Public query-də REVOKED/ELIGIBLE Certificate görünmür | FR-ADM-20, FR-STU-23 · BR-024 | Certificate ISSUED deyil. | Public verification code query göndər. | Anon RLS yalnız ISSUED statuslu certificate-ləri oxuyur; nəticə qaytarılmır. |
| TC-33 | Yüksək | JWT yoxdur/etibarsızdır | FR-ADM-01, FR-TCH-01, FR-STU-01 · US-26 · AC-43 | Qorunan endpoint seçilib. | Authorization header olmadan və expired token ilə request göndər. | 401 Unauthorized; qorunan məlumat qaytarılmır. |
| TC-34 | Yüksək | Student başqa Student-in enrollment məlumatına çıxır | FR-STU-02 · US-24 · AC-37 · BR-027 | S1 login olub; S2 enrollment-i var. | GET /enrollments?student_id=eq.{S2_id}. | RLS məlumatı bloklayır: 403 və ya boş nəticə; |
| TC-35 | Orta | Admin course report | FR-ADM-21, FR-ADM-22 · US-25 · AC-40, AC-41 | ADMIN JWT və report datası mövcuddur. | GET /vw_course_report. | HTTP 200; course/result/certificate report qaytarılır; qeyri-admin üçün icazə yoxdur. |
| TC-36 | Orta | Course OPEN validation | BR-004, FR-ADM-06, US-03 | ADMIN login olub. DRAFT statuslu Course mövcuddur. Course-un məcburi parametrlərindən ən azı biri (məsələn, pass_score və ya min_attendance_percent) təyin edilməyib. | 1. DRAFT Course seç. 2. Məcburi parametrlərdən birini boş saxla. 3. Course statusunu OPEN etməyə cəhd et. | Course OPEN statusuna keçmir. Validation xətası qaytarılır və əvvəlki status saxlanılır. |
| TC-37 | Orta | Administrator tərəfindən cutoff-dan sonra enrollment cancellation | FR-ADM-13, US-08 | ADMIN login olub. Student-in ACTIVE Enrollment-i mövcuddur. Self-service cancellation cutoff artıq keçib. | 1. ACTIVE Enrollment seç. 2. Administrator kimi cancellation əməliyyatı başlat. 3. Ləğv səbəbini daxil et. 4. Enrollment-i CANCELLED et. | Enrollment CANCELLED statusuna keçir. Ləğv səbəbi və cancellation audit məlumatları saxlanılır. |
| TC-38 | Yüksək | ISSUED Certificate-in REVOKED edilməsi | BR-024, FR-ADM-20, US-18 | ADMIN login olub. ISSUED statuslu Certificate mövcuddur. Revocation səbəbi üçün test data hazırlanıb. | 1. ISSUED Certificate seç. 2. Administrator kimi revoke əməliyyatı başlat. 3. Revocation səbəbini daxil et. 4. Əməliyyatı təsdiqlə. 5. Certificate statusunu və audit məlumatını yoxla. | Certificate REVOKED statusuna keçir. Revocation səbəbi və əməliyyatı audit log-da saxlanılır. Teacher və ya icazəsiz rol bu əməliyyatı edə bilmir. |
| TC-39 | Yüksək | Certificate eligibility re-evaluation | BR-025, FR-ADM-17, US-19 | ISSUED Certificate mövcuddur. Əlaqəli Enrollment əvvəl eligibility şərtlərini ödəyib. Attendance və ya Assessment Result dəyişdirilə bilən test data mövcuddur. | 1. Mövcud Certificate və əlaqəli Enrollment-i müəyyən et. 2. Təsdiqlənmiş attendance və ya assessment məlumatını eligibility şərtini pozacaq şəkildə dəyiş. 3. Re-evaluation prosesini işə sal. 4. Yenidən hesablanan eligibility-ni yoxla. 5. Certificate statusunu yoxla. | Eligibility avtomatik yenidən hesablanır. Administrator hesablamanı manual bypass edə bilmir. Şərtlər artıq ödənmirsə Certificate müəyyən edilmiş lifecycle qaydasına uyğun idarə olunur. |
| TC-40 | Yüksək | Administratorun öz hesabı üzrə məhdudiyyət | BR-028, FR-ADM-02, FR-ADM-03, US-23 | ADMIN login olub. Həmin Administratorun aktiv user hesabı mövcuddur. | 1. Administrator öz user profilini açır. 2. Öz hesabını deactivate etməyə cəhd edir. 3. Öz rolunu ADMIN-dən başqa rola dəyişməyə cəhd edir. 4. Hər iki nəticəni yoxla. | Administrator öz hesabını deactivate edə və öz rolunu dəyişə bilmir. Əməliyyat rədd edilir və hesab/rol dəyişməz qalır. |
| TC-41 | Yüksək | DISABLED istifadəçi üçün yeni əməliyyatların bloklanması | BR-029, FR-ADM-02, FR-ADM-04, US-23 / US-26 | Bir DISABLED Student və bir DISABLED Teacher mövcuddur. ADMIN login olub. | 1. DISABLED Student üçün yeni enrollment yaratmağa cəhd et. 2. DISABLED Teacher-i yeni Course Instance-a təyin etməyə cəhd et. 3. Hər iki user-in mövcud tarixi məlumatlarını yoxla. | DISABLED Student üçün yeni enrollment yaradılmır. DISABLED Teacher üçün yeni assignment yaradılmır. Mövcud tarixi məlumatlar saxlanılır və silinmir. |

Cədvəl 52. Test Case Kataloqu

## 16.2 User Acceptance Testing (UAT)

### 16.2.1 Giriş meyarları

- API sənədində mövcud olan qorunan endpoint-lər üçün test JWT/apikey məlumatları hazırlanıb.

- TC-01…TC-41 ssenarilərinin API ilə icra olunan hissələri ən azı 90% uğurla keçib və açıq Critical/High severity defekt yoxdur.

- UAT test datasında ən azı OPEN/CLOSED/ARCHIVED Course, dolu Course Instance, prerequisite PASSED/FAILED Student-lər,  COMPLETED enrollment və Certificate nümunələri mövcuddur.

### 16.2.2 Çıxış meyarları

- Bütün Yüksək prioritetli və cari release scope-a daxil olan UAT ssenariləri uğurludur.

- 401/403/409 və RLS üzrə təhlükəsizlik və conflict ssenarilərində məlumat sızması və constraint bypass müşahidə olunmur

- Business Owner və layihə komandası yekun sign-off verir.

### 16.2.3 UAT ssenariləri

| UAT ID | Rol | Biznes ssenarisi | Biznes məqsədi | Addımlar | Gözlənilən biznes nəticəsi | US | TC | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Administrator | Course konfiqurasiyası və status idarəetməsi | Course parametrləri və ARCHIVED soft delete qaydası düzgün işləyir. | 1) Course parametrlərini yoxla. 2) Course-u ARCHIVED et. 3) ARCHIVED Course üçün enrollment cəhdi et. | ARCHIVED status saxlanılır və yeni enrollment bloklanır. | US-01, US-03 | TC-12, TC-13 | Yüksək |
| UAT-02 | Student | OPEN Course kataloqu və Course detail | Student mövcud OPEN Course-ları və prerequisite məlumatını görə bilir. | 1) GET OPEN courses. 2) Course detail aç. 3) prerequisite_course_id yoxla. | Yalnız OPEN Course-lar gəlir; detail tələb olunan parametrləri göstərir. | US-04 | TC-01, TC-02 | Yüksək |
| UAT-03 | Student | Uğurlu self-service enrollment | Uyğun Student qeydiyyatı onlayn tamamlayır. | 1) Uyğun Course seç. 2) POST /enrollments. 3) GET own enrollments. | 201 ACTIVE enrollment yaranır və Student öz profil məlumatında onu görür. | US-05, US-14 | TC-03, TC-08 | Yüksək |
| UAT-04 | Student | Qeydiyyat qaydalarının avtomatik tətbiqi | Capacity, prerequisite, duplicate və Course status qaydaları pozulmur. | Dolu Course, prerequisite fail, duplicate və CLOSED/ARCHIVED ssenarilərini icra et. | Bütün uyğunsuz cəhdlər rədd edilir və artıq ACTIVE enrollment yaranmır. | US-05, US-06 | TC-04, TC-05, TC-06, TC-07 | Yüksək |
| UAT-05 | Student | Enrollment cancellation | Student icazə verilən halda qeydiyyatı ləğv edir və yer bərpa olunur. | 1) Cutoff-dan əvvəl cancel. 2) available_seats yoxla. 3) Cutoff-dan sonra cancel cəhdi. | Əvvəlki halda CANCELLED olur və yer açılır; cutoff-dan sonra bloklanır. Cutoff dəyəri TBD-dir. | US-07 | TC-09, TC-10, TC-11 | Yüksək |
| UAT-06 | Teacher | Attendance daxil edilməsi | Teacher yalnız təyin olduğu Course Instance üzrə attendance yaradır. | PRESENT attendance yarat, invalid status/future/duplicate və unauthorized cəhdləri yoxla. | Valid record yaranır; digər cəhdlər bloklanır. EXCUSED API enum kimi qəbul edilir. | US-09, US-12 | TC-14, TC-15, TC-16, TC-17, TC-18 | Yüksək |
| UAT-07 | Teacher | Assessment result | Score-a əsasən result_status avtomatik hesablanır. | 87.50, 69.99, invalid score, duplicate və unauthorized cəhdləri icra et. | PASSED/FAILED avtomatik müəyyən edilir; invalid/unauthorized/duplicate bloklanır. | US-10 | TC-19, TC-20, TC-21, TC-22, TC-23 | Yüksək |
| UAT-08 | Student/System | Attendance faizi | Student attendance hesablamasının qaydaya uyğun olduğunu görür. | PRESENT, EXCUSED, ABSENT datası ilə SQL 12.4 hesabla. | PRESENT+EXCUSED iştirak sayılır; faiz düzgün hesablanır. | US-13 | TC-24 | Orta |
| UAT-09 | System/Admin | Certificate eligibility | Eligibility COMPLETED + attendance + PASSED qaydalarına uyğun hesablanır. | Eligible, low attendance, FAILED və missing data ssenarilərini yoxla. | Yalnız bütün şərtləri ödəyən enrollment certificate_eligible=true olur. | US-16 | TC-25, TC-26, TC-27, TC-28 | Yüksək |
| UAT-10 | Student | Own Certificate access | Student yalnız öz Certificate məlumatını əldə edir. | GET certificate by enrollment_id. | RLS ownership qorunur və tələb olunan certificate fields qaytarılır. | US-17 | TC-29 | Yüksək |
| UAT-11 | Üçüncü tərəf | Public Certificate verification | İşəgötürən/login olmayan istifadəçi ISSUED sertifikatı kodla yoxlayır. | Valid və invalid verification code ilə public query göndər. | Valid ISSUED record qaytarılır; invalid code data qaytarmır. | US-20, US-22 | TC-30, TC-31 | Yüksək |
| UAT-12 | Bütün rollar | Authentication və ownership | Qorunan data yalnız düzgün JWT/RLS ilə əlçatandır. | Missing/expired JWT, başqa Student datası, unauthorized Teacher əməliyyatı yoxla. | 401 və 403/42501/boş nəticə ilə məlumat sızması bloklanır. | US-24, US-26 | TC-18, TC-23, TC-33, TC-34 | Yüksək |
| UAT-13 | Administrator | Reporting | Administrator course/result/certificate hesabatını alır. | GET /vw_course_report. | Admin report məlumatı qaytarılır; qeyri-admin çıxışı bloklanır. | US-25 | TC-35 | Orta |
| UAT-14 | Business Owner/BA | BR/FR–API uyğunluq review | Release scope-da BRD tələblərinin texniki realizasiya ilə uyğunluğu təsdiqlənir. | Release scope-da BRD tələblərinin texniki realizasiya ilə uyğunluğu təsdiqlənir. | Cari release scope daxilində BR/FR tələblərinin API və texniki realizasiya ilə uyğunluğu təsdiqlənir; aşkar edilən uyğunsuzluqlar action item kimi qeydə alınır. | US-18, US-19, US-28 | RTM / API Review | Yüksək |
| UAT-15 | Administrator / System | Certificate lifecycle validation | Certificate status keçidlərinin və re-evaluation qaydalarının biznes tələblərinə uyğun işləməsi təsdiqlənir. | 1) ELIGIBLE Certificate-i ISSUED statusuna keçir. 2) ISSUED Certificate üçün revocation əməliyyatını yoxla. 3) Attendance və ya assessment məlumatını dəyişdirərək eligibility re-evaluation-u yoxla. | Yalnız icazə verilmiş status keçidləri həyata keçirilir; uyğunluq şərtləri dəyişdikdə Certificate yenidən qiymətləndirilir və biznes qaydalarına uyğun status tətbiq olunur. | US-18,19,21 + TC-38,39 | TC-38, TC-39 | Yüksək |

Cədvəl 53. UAT ssenariləri

# 17. Sign-off

| Rol | Ad, soyad | Təsdiq predmeti | İmza / tarix |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Owner |  | BR/FR və API scope uyğunluğunu, UAT nəticələrini və gap qərarlarını təsdiqləyir |  |
| Administrator (key user) |  | Admin/API/report ssenarilərinin nəticələrini təsdiqləyir |  |
| Teacher (key user) |  | Attendance və assessment ssenarilərinin nəticələrini təsdiqləyir |  |
| Student (key user) |  | Enrollment, tracking və certificate ssenarilərinin nəticələrini təsdiqləyir |  |
| IT Business Analyst |  | Traceability-ni təsdiqləyir |  |
| ITBA Lead / Coordinator |  | Yekun buraxılış qərarını verir |  |

Cədvəl 54. . Sign-off