SmartEdu

Digital Course & Certification Management Platform

GAP REGISTER

Artefaktlar arasındakı boşluqlar, açıq suallar və bağlanma planı

| Layihə | SmartEdu — Digital Course & Certification Management Platform |
| --- | --- |
| Sənəd növü | Gap Register / Open Items Log |
| Versiya | 1.0 |
| Tarix | Avqust 2026 |
| Boşluq sayı | 14 qeyd (GAP-01 … GAP-14) |
| Mənbə | BRD v1.1 RTM · Bölmə 2.6 · Risk Register · Texniki Sənəd Paketi |

Sənədin məqsədi: Bu sənəd SmartEdu layihəsinin artefaktları arasındakı bilinən boşluqları, sənədləşdirilməmiş sahələri və biznes qərarı gözləyən açıq sualları bir yerdə qeyd edir. Boşluqların əksəriyyəti layihənin öz Requirements Traceability Matrix-i və BRD Bölmə 2.6 tərəfindən artıq aşkarlanıb; bu sənəd onları vahid registrdə toplayır və hər biri üçün sahib, təsir və bağlanma planı müəyyən edir.

# 1. Metodologiya və təsnifat

Boşluqlar dörd kateqoriyaya bölünür. Kateqoriya boşluğun mahiyyətini deyil, onu kimin bağlaya biləcəyini göstərir — bu, bağlanma planının sahibini müəyyən edir.

| Kateqoriya | Nə deməkdir | Sahibi |
| --- | --- | --- |
| Dokumentasiya | Funksionallıq data modelində və biznes qaydalarında mövcuddur, lakin API sənədində endpoint sənədləşdirilməyib. | IT Business Analyst |
| Biznes qərarı | Tələb tam müəyyən edilməyib; qərar Business Owner tərəfindən verilməlidir. | Business Owner |
| Texniki qərar | Həll yanaşması seçilməlidir; qərar texniki komanda tərəfindən verilir. | Technical Team |
| Artefakt tamlığı | Mövcud sənəddə çatışmayan və ya zədələnmiş element. | IT Business Analyst |

## 1.1 Prioritet meyarları

| Prioritet | Meyar |
| --- | --- |
| Yüksək | Boşluq bağlanmadan development başlaya bilməz və ya təhlükəsizlik / məlumat bütövlüyünə birbaşa təsir edir. |
| Orta | Development başlaya bilər, lakin boşluq həmin funksionallığın tam icrasını maneə törədir. |
| Aşağı | Sənədin keyfiyyətinə təsir edir; funksional icraya maneə deyil. |

Vacib: Bu registrdəki boşluqların heç biri layihənin cari mərhələsinin uğursuzluğu demək deyil. Onların böyük hissəsi şüurlu şəkildə növbəti mərhələyə saxlanılmış qərarlardır. Registrin dəyəri boşluqların gizlədilməməsi və hər biri üçün sahibin təyin edilməsindədir.

# 2. Gap Register

| ID | Kateqoriya | Boşluğun təsviri | Aşkarlanma mənbəyi | İzlənilirlik | Prioritet | Təsiri | Bağlanma planı | Sahibi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-01 | Dokumentasiya | PATCH /course_instances endpoint-i sənədləşdirilməyib | BR-001 capacity dəyərinin dəyişdirilməsini nəzərdə tutur, lakin API sənədində müvafiq endpoint yoxdur. | BR-001, BR-002 FR-ADM-07, FR-ADM-08 TC-13 | Yüksək | Course Instance parametrləri (capacity, tarixlər) yenilənə bilməz; DR-04 qərarı bu endpoint üçün tətbiq oluna bilmir. | API sənədinə PATCH /course_instances əlavə edilir; capacity azaldılması üçün 409 Conflict ssenarisi nümunə ilə sənədləşdirilir. | IT BA | Açıq |
| GAP-02 | Dokumentasiya | Teacher assignment endpoint-i sənədləşdirilməyib | BR-003 müəllimin Course Instance-a təyinatını tələb edir; API sənədində assignment əməliyyatı yoxdur. | BR-003 FR-ADM-04 TC-13 | Yüksək | BR-026 (Teacher yalnız öz session-una daxil edə bilər) tətbiq oluna bilmir, çünki təyinatın necə yaradıldığı müəyyən deyil. | PATCH /course_instances üzərindən teacher_id təyinatı sənədləşdirilir; ACTIVE TEACHER rolu yoxlanışı validasiya kataloquna əlavə edilir. | IT BA | Açıq |
| GAP-03 | Dokumentasiya | User management endpoint-ləri API sənədində yoxdur | BR-028 və BR-029 istifadəçi yaradılması, rol təyinatı və deaktivləşdirməni tələb edir; API sənədində bu əməliyyatlar əks olunmayıb. | BR-028, BR-029 FR-ADM-02, FR-ADM-03 UAT-14, UAT-15 | Yüksək | Administrator üçün əsas idarəetmə funksiyaları API səviyyəsində müəyyən edilməyib; UAT-14 və UAT-15 ssenariləri tam icra oluna bilmir. | POST / PATCH /users endpoint-ləri, rol dəyişikliyi üçün audit tələbi və DISABLED statusu ssenarisi sənədləşdirilir. | IT BA | Açıq |
| GAP-04 | Dokumentasiya | PATCH /certificates (REVOKED) sənədləşdirilməyib | BR-024 və BR-025 sertifikatın ISSUED və REVOKED statuslarına keçidini tələb edir; API sənədində bu endpoint yoxdur. | BR-024, BR-025 UAT-15 | Orta | Səhvən verilmiş sertifikatın ləğvi prosesi texniki olaraq müəyyən deyil; DR-08 qərarının REVOKED filtri praktikada yoxlanıla bilmir. | PATCH /certificates endpoint-i, icazə verilən status keçidləri və ləğv səbəbinin audit log-da saxlanılması sənədləşdirilir. | IT BA | Açıq |
| GAP-05 | Dokumentasiya | Course OPEN validation nümunəsi yoxdur | BR-004 Course-un yalnız tələb olunan parametrlər təyin edildikdən sonra OPEN edilməsini tələb edir; PATCH /courses mövcuddur, lakin uğursuz validasiya nümunəsi verilməyib. | BR-004 FR-ADM-05, FR-ADM-06 TC-36 | Orta | Natamam konfiqurasiya edilmiş Course-un OPEN edilməsi cəhdində sistemin davranışı sənəddən aydın olmur. | API sənədinə uğursuz OPEN cəhdi üçün 400 Bad Request nümunəsi əlavə edilir. | IT BA | Açıq |
| GAP-06 | Biznes qərarı | Enrollment ləğvinin son müddəti müəyyən edilməyib | BRD Bölmə 2.6, Q1: tələbənin qeydiyyatı ləğv edə biləcəyi son müddət necə müəyyən edilməlidir? | BR-010, BR-011 Q1 | Yüksək | BR-010 ləğv əməliyyatını təsvir edir, lakin vaxt məhdudiyyəti olmadan tələbə kursun son günündə də ləğv edə bilər — capacity planlaması pozulur. | Business Owner cut-off qaydasını təsdiqləyir (məsələn start_date-dən əvvəl); qayda yeni BR kimi kataloqa əlavə edilir və validasiyaya salınır. | Business Owner | Açıq |
| GAP-07 | Biznes qərarı | FAILED nəticədən sonra yenidən qeydiyyat qaydası yoxdur | BRD Bölmə 2.6, Q3: FAILED nəticəsi alan tələbənin eyni kursu yenidən keçməsinə icazə veriləcəkmi? | BR-008, BR-016, BR-017 Q3 | Yüksək | BR-008 eyni Course Instance üzrə ikinci ACTIVE enrollment-i qadağan edir. Yenidən keçmə icazəlidirsə, qaydanın hansı səviyyədə tətbiq olunduğu (instance, yoxsa course) dəqiqləşdirilməlidir. | Business Owner qərar verir; qərara uyğun olaraq BR-008-in əhatəsi və unique constraint-in tərkibi yenidən nəzərdən keçirilir. | Business Owner | Açıq |
| GAP-08 | Biznes qərarı | Public verification-da göstəriləcək sahələr təsdiqlənməyib | BRD Bölmə 2.6, Q4: certificate verification zamanı public istifadəçiyə hansı məlumatların göstərilməsinə icazə verilir? | BR-023 C-05, DR-08 | Yüksək | DR-08 qərarı “Şərti” statusundadır. Response-da hansı sahələrin qaytarılacağı təsdiqlənmədən public endpoint-in tam spesifikasiyası bağlana bilməz. | Business Owner minimal sahə dəstini təsdiqləyir; API sənədində response nümunəsi həmin dəstə uyğunlaşdırılır. | Business Owner | Açıq |
| GAP-09 | Biznes qərarı | E-mail notification əhatəsi müəyyən edilməyib | BRD Bölmə 2.6, Q5: hansı proseslər üçün bildiriş göndərilməlidir? | Q5 D-06 (asılılıq) | Aşağı | Bildiriş funksionallığı cari scope-da təsdiqlənməyib; qərar verilərsə, e-mail xidmətinin seçimi asılılıq kimi qeyd olunub. | Business Owner bildiriş siyahısını təsdiqləyir; təsdiqlənərsə, ayrıca funksional tələb və texniki asılılıq açılır. | Business Owner | Açıq |
| GAP-10 | Texniki qərar | E-certificate PDF saxlanma yeri seçilməyib | BRD Bölmə 2.6, Q2: PDF sistem daxilində, yoxsa ayrıca storage həllində saxlanılmalıdır? | Q2 CERTIFICATE.pdf_url | Orta | CERTIFICATE cədvəlində pdf_url sahəsi mövcuddur, lakin faylın harada saxlanılacağı və çıxış nəzarətinin necə tətbiq olunacağı müəyyən deyil. | Technical Team storage yanaşmasını seçir; seçim Decision Log-a yeni qərar (DR-09) kimi əlavə edilir. | Technical Team | Açıq |
| GAP-11 | Texniki qərar | Public endpoint üçün rate limiting tələbi sənədləşdirilməyib | DR-08 qərarında qeyd edilib: verification endpoint public olduğundan kodların ardıcıl sınanması mümkündür. Rate limiting və kod entropiyası tələbi heç bir sənəddə müəyyən edilməyib. | BR-023 DR-08, R-04 | Yüksək | Verification code-ların brute-force yolu ilə tapılması cəhdinə qarşı müdafiə tədbiri müəyyən edilməyib. | Qeyri-funksional tələb kimi rate limiting əlavə edilir; verification_code formatı və entropiyası spesifikasiyada dəqiqləşdirilir. | Technical Team | Açıq |
| GAP-12 | Texniki qərar | Prerequisite kursun ARCHIVED edilməsi ssenarisi örtülməyib | DR-01 soft delete qərarı ilə DR-07 prerequisite qərarı kəsişir: prerequisite kimi istifadə olunan Course ARCHIVED edilərsə, ondan asılı kursların davranışı müəyyən deyil. | BR-005, BR-009 DR-01, DR-07 EC-04 | Orta | Edge case kataloqunda bu ssenari yoxdur. Nəticədə tələbə keçmiş kursu artıq arxivdədirsə, prerequisite yoxlanışının nəticəsi qeyri-müəyyəndir. | Yeni edge case (EC) yaradılır və qayda dəqiqləşdirilir: arxivləşdirilmiş kurs üzrə keçmiş PASSED nəticə prerequisite üçün etibarlı sayılırmı. | IT BA | Açıq |
| GAP-13 | Artefakt tamlığı | Texniki Sənəd 5.4 — 5 ekran görüntüsü çatışmır | Real Error nümunələri bölməsində 401 (×2), 400, 403 və 404 üçün ekran görüntülərinin fayl bağlantıları qırıqdır. | Texniki Sənəd Bölmə 5.4 | Aşağı | Xəta ssenarilərinin real təsdiqi sənəddə vizual olaraq göstərilmir; mətn təsviri mövcuddur. | Postman ekran görüntüləri yenidən çəkilir və sənədə əlavə edilir. | IT BA | Açıq |
| GAP-14 | Artefakt tamlığı | Success criteria ölçülə bilən şəkildə ifadə edilməyib | BRD Bölmə 1.6-da uğur meyarları “əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması” kimi keyfiyyət ifadələri ilə verilib; baseline və hədəf dəyər müəyyən edilməyib. | BRD Bölmə 1.6 C-04 | Orta | Layihənin uğuru obyektiv ölçülə bilmir. Numeric NFR-lərin Technical Design mərhələsində təsdiqlənməsi məhdudiyyət kimi qeyd olunub. | Hər meyar üçün baseline ölçmə metodu, metrik və hədəf dəyər Business Owner ilə birlikdə müəyyən edilir; ölçmə TO-BE tətbiqindən əvvəl aparılır. | IT BA / Business Owner | Açıq |

# 3. Xülasə və növbəti addımlar

## 3.1 Kateqoriya üzrə bölgü

| Kateqoriya | Say | Yüksək | Orta | Aşağı | Sahibi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentasiya | 5 | 3 | 2 | 0 | IT Business Analyst |
| Biznes qərarı | 4 | 3 | 0 | 1 | Business Owner |
| Texniki qərar | 3 | 1 | 2 | 0 | Technical Team |
| Artefakt tamlığı | 2 | 0 | 1 | 1 | IT BA / Business Owner |
| Cəmi | 14 | 7 | 5 | 2 |  |

## 3.2 Bağlanma ardıcıllığı

Boşluqlar bir-birindən asılıdır; aşağıdakı ardıcıllıq təkrar işin qarşısını alır.

| Addım | Nə edilir | Niyə bu ardıcıllıqla |
| --- | --- | --- |
| 1 | Business Owner Q1, Q3, Q4 suallarını cavablandırır (GAP-06, GAP-07, GAP-08). | Bu üç qərar biznes qaydalarının əhatəsini dəyişir; onlardan əvvəl API sənədləşdirmə aparılarsa, iş təkrarlanacaq. |
| 2 | GAP-07 nəticəsinə uyğun olaraq BR-008 və unique constraint yenidən nəzərdən keçirilir. | Qaydanın əhatəsi dəyişərsə, DR-03 qərarı və TC-13 test case-i də yenilənməlidir. |
| 3 | API sənədi tamamlanır: GAP-01 … GAP-05. | Biznes qərarları verildikdən sonra endpoint-lər yekun formada sənədləşdirilir. |
| 4 | GAP-11 üzrə rate limiting qeyri-funksional tələb kimi əlavə edilir. | DR-08 qərarının tam bağlanması üçün tələbdir; GAP-08 ilə birlikdə aparılmalıdır. |
| 5 | GAP-12 üzrə yeni edge case yaradılır; GAP-10 üzrə storage qərarı verilir. | Bu qərarlar development başlamazdan əvvəl lazımdır, lakin əvvəlki addımlardan asılı deyil. |
| 6 | GAP-13 və GAP-14 sənəd keyfiyyəti üzrə bağlanır. | Funksional icraya maneə deyil; paralel aparıla bilər. |

## 3.3 Registrin idarə olunması

- Yeni boşluq aşkarlandıqda GAP-15 ardıcıllığı ilə əlavə edilir; mövcud qeydlər silinmir.

Qeyd: Bu registrdəki boşluqların on biri layihənin öz artefaktları tərəfindən aşkarlanıb: yeddisi Requirements Traceability Matrix-in texniki təsir sütunundan, dördü isə BRD Bölmə 2.6-dakı açıq suallar cədvəlindən götürülüb. Bu, RTM-in formal sənəd deyil, işlək nəzarət aləti kimi istifadə olunduğunu göstərir.